附件2

龙港市“十四五”规划纲要

“六重”清单

龙港市人民政府

2021年4月

目    录

1.重大项目清单	3

2.重大平台清单	33

3.重大产业清单	39

4.重大改革清单	42

5.重大政策清单	59

6.重点要素清单	62

龙港市“十四五”规划纲要“六重”清单

情况说明

一、关于“十四五”重大项目

经过初步整理，共谋划225个项目，计划总投资1674.91亿元，“十四五”期间总投资1297.23亿元，其中实施类项目188个，计划总投资1348.23亿元，“十四五”期间总投资1022.1亿元；预备类项目37个，计划总投资330.63亿元，“十四五”期间投资254.63亿元；按照行业类型分8大类，具体分类项目个数及投资额见下表：

| 项目类型 | 实施类 | 预备类 | 合计项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目个数 | 计划总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 项目个数 | 计划总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 项目个数 | 计划总投资（亿元） | “十四五” 投资（亿元） |
| 市政设施 | 31 | 76.92 | 71.06 | 7 | 15.50 | 15.50 | 38 | 92.42 | 86.56 |
| 社会发展 | 29 | 113.87 | 104.13 | 12 | 38.03 | 38.03 | 41 | 151.9 | 142.16 |
| 交通设施 | 4 | 46.93 | 43.63 | 4 | 35.00 | 35.00 | 8 | 81.93 | 78.63 |
| 能源保障 | 9 | 38.83 | 37.07 | 2 | 76.00 | 76.00 | 11 | 114.83 | 113.07 |
| 农林水利 | 13 | 140.74 | 97.13 | 1 | 2.50 | 1.50 | 14 | 143.29 | 99.13 |
| 制造业发展 | 47 | 382.26 | 254.64 | 3 | 14.00 | 14.00 | 50 | 392.26 | 288.64 |
| 商贸服务 | 11 | 63.84 | 63.46 | 7 | 129.60 | 54.60 | 18 | 193.44 | 118.06 |
| 住房保障 | 44 | 484.84 | 350.98 | 1 | 20.00 | 20.00 | 45 | 504.84 | 370.98 |
| 总计 | 188 | 1348.23 | 1022.1 | 37 | 330.63 | 254.63 | 225 | 1674.91 | 1297.23 |

龙港市“十四五”重大项目分类汇总表

二、关于“十四五”重大平台

经整理汇总，共谋划7个重大平台，其中有5个科创平台，分别是：浙江理工大学龙港研究院、省级高新技术产业园区、北京印刷学院龙港现代印刷产业分院、龙港印刷产业创新服务综合体、龙港新城科技创新岛。2个产业发展平台，分别是舥艚渔港经济区、印艺小镇。

- 关于“十四五”重大产业

经整理汇总，共谋划6个重大产业，分别是印刷产业、新材料制造产业、高端机械设备制造产业、夜间经济产业、商贸产业、现代物流产业。

四、关于“十四五”重大改革

经整理汇总，共谋划23项重大改革，其中市委组织部牵头4项、市经济发展局牵头6项、市社会事业局牵头4项、其他各局基本1-2项。改革主要聚焦大部制运行、基层治理、产业经济发展、社会事业发展等方面。

- 关于“十四五”重大政策

经整理汇总，共谋划12项重大政策，其中市委组织部牵头1项、市委宣传统战部牵头1项、市经济发展局牵头3项、市社会事业局牵头4项、市自然资源与规划建设局牵头3项。政策主要聚焦行业管理、社会民生、经济发展等方面。

六、关于“十四五”重点要素

经整理汇总，共谋划3项重点要素保障，分别是市委组织部的人才要素保障、市财政局的资金要素保障、市自然资源与规划建设局的土地要素保障。

# 龙港市“十四五”规划纲要“六重”清单

1.重大项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 组织实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计项（225个） | 1674.91 | 1297.23 |  |
| 实施类（188个） | 1348.23 | 1022.10 |  |
| 预备类（37个） | 330.63 | 254.63 |  |
| 一、市政设施（38个） | 92.42 | 86.56 |  |
| （一）实施类（31个） | 76.92 | 71.06 |  |
| 1 | 龙港塘东水厂三期扩建工程 | 实施类 | 市政设施类 | 三期扩建5万立方米/天，以及数字化、智能化水厂系统建设。 | 2020-2022 | 1.55 | 1.35 | 市水务发展有限公司 |
| 2 | 彩虹大道提升工程（东城路至龙港互通连接线） | 实施类 | 市政设施类 | 全长约1.1公里，宽50米，建设主要内容包括道路拓宽、白改黑、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。 | 2020-2021 | 0.56 | 0.40 | 市自然资源与规划建设局 |
| 3 | 产业集聚区海景路等11条道路 | 实施类 | 市政设施类 | 科技路、海西路、发展路、高科路、产业大道、兴科路、海景路、疏港大道、海丰路、物流大道、渔港路等共计6.3公里。 | 2020-2022 | 1.37 | 0.91 | 市新城开发建设中心 |
| 4 | 东城路道路工程 | 实施类 | 市政设施类 | 项目全长约1.7公里，宽42米，项目主要包括道路桥梁、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等，项目分期实施，一期实施东城路（通港路至迎港路）二期实施东城路（迎港路至龙宁路）。 | 2021-2023 | 1.70 | 1.70 | 市自然资源与规划建设局 |
| 5 | 公共厕所及垃圾中转站 项目 | 实施类 | 市政设施类 | 建成50个城市公厕，及3个垃圾中转站。 | 2021-2025 | 0.50 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 6 | 龙港江滨大道建设工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全长3661米、道路宽度36米，双向4车道、设计车速为40km/h，总用地面积186亩，工程概算总投资18345万元，其中：II标段为鹏程路至望州路段，道路长2321米；I标段为彩虹大道至鹏程路段，道路长1340米。 | 2019-2022 | 1.83 | 0.83 | 市自然资源与规划建设局 |
| 7 | 龙港临港大道建设工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全长2442米，道路宽度50米，双向6车道、设计车速为60km/h，总用地面积184亩，工程投资概算39824万元。I标段为松阳路至松涛路段，道路长584米，II标段为松涛路至甬江西路段，道路长1868米。 | 2019-2022 | 3.98 | 2.7 | 市自然资源与规划建设局 |
| 8 | 龙港大道及提升工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全长约2.4公里，宽50米，建设主要内容包括道路拓宽、白改黑、桥梁改造给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。 | 2021－2023 | 1.00 | 1.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 9 | 龙港市新城渣土消纳区道路网工程（一期） | 实施类 | 市政设施类 | 龙港新城7条道路软基处理及路基填筑。 | 2021-2023 | 3.00 | 3.00 | 市新城开发建设 中心 |
| 10 | 5G网络基站建设 | 实施类 | 市政设施类 | 项目共建设515个基站，其中新建155个，改造360个。 | 2020-2023 | 1.68 | 1.45 | 市经济发展局 |
| 11 | 新城堤内侧道路 | 实施类 | 市政设施类 | 长约10公里,宽8米。 | 2021-2022 | 0.50 | 0.50 | 市新城开发建设 中心 |
| 12 | 新城启源路工程 | 实施类 | 市政设施类 | 启源路全长约 8.02km，红线宽度为24-32m，沿线桥梁 7 座。 | 2020-2022 | 2.53 | 1.60 | 市新城开发建设 中心 |
| 13 | 新城世纪大道（巴曹大桥起坡点至渔港路）工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全长630米，道路宽度68米，建设跨物流河桥梁1座。 | 2020-2022 | 0.77 | 0.45 | 市新城开发建设 中心 |
| 14 | 新城市政道路工程 | 实施类 | 市政设施类 | 新城大道、海安路、闻涛路等4条道路计2.5公里，含2座桥梁。 | 2020-2022 | 0.50 | 0.50 | 市新城开发建设 中心 |
| 15 | 新城中央商贸区朝辉路等六条道路及桥梁工程 | 实施类 | 市政设施类 | 朝辉路、城南大道、霞飞路、开元路、迎宾路、映湖路共计6.2公里。 | 2020-2022 | 1.38 | 1.30 | 市新城开发建设 中心 |
| 16 | 龙湖绿化驳坎工程 | 实施类 | 市政设施类 | 新建绿化工程24处，绿化面积478619㎡（约717.93亩），新建河道驳坎长6346米。 | 2022-2025 | 7.33 | 7.33 | 市城市建设发展有限公司 |
| 17 | 龙湖片区市政道路建设 工程 | 实施类 | 市政设施类 | 1.宝元路（迎宾路-映湖路）项目用地面积16822㎡（约25.23亩），路长698米，路宽24米。 2.宝莹路（迎宾路-映湖路）项目用地面积12522㎡（约18.78亩），路长688米，路宽18米。 3.民康路（宝莹路-民惠路）项目用地面积6280㎡（约9.42亩），路长342米，路宽18米。 4.民丰路（民惠路-北闸路）项目用地面积3562㎡（约5.34亩），路长191米，路宽18米。 5.北闸路（迎宾路-映湖路）项目用地面积13051㎡（约19.58亩），路长717米，路宽18米。 6.昌盛路（迎宾路-映湖路）项目用地面积24029㎡（约36.04亩），路长711米，路宽36米。 7.民惠路（迎宾路-东海大道）项目用地面积5650㎡（约8.47亩），路长307米，路宽18米。 | 2021-2025 | 2.33 | 2.33 | 市城市建设发展有限公司 |
| 18 | 龙翔路提升工程 | 实施类 | 市政设施类 | 龙翔路（沿江路-香林大道）全长约4.2公里，现状道路24米，项目主要包括道路白改黑、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。 | 2021-2023 | 2.00 | 2.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 19 | 美丽城镇行动计划 | 实施类 | 市政设施类 | 2021年沿江区块和湖前区块创建样板、2022年龙江区块创建样板。项目包括公园绿地、道路建设、断头路打通等，其中2021年启动彩虹大道拓宽工程、白河路绿化工程、象湖公园、沿江西路道路工程、兴安街道路、迎港路等。 | 2020-2025 | 10.00 | 10.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 20 | 龙港湿地公园二期 | 实施类 | 市政设施类 | 总用地面积115391平方米（折合173亩），项目主要包括7栋公园附属用房，桥梁、木栈道、驳岸、绿道、慢跑道、儿童活动区、广场、停车场、智能化系统、夜景照明等。工程总投资约9000万元。 | 2020-2022 | 0.90 | 0.90 | 市自然资源与规划建设局 |
| 21 | 世纪大道（龙金大道至横阳支江）拓宽工程 | 实施类 | 市政设施类 | 世纪大道（龙金大道-仓前路段）拓宽工程全长约3.9公里，宽69米，项目主要包括道路、桥梁、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。工程总投资约3.5亿，分三个标段：龙金大道至仓前路为一标段，仓前路至湖振线为二标段，湖振线至横阳支江为三标段。 | 2021-2023 | 3.40 | 3.40 | 市自然资源与规划建设局 |
| 22 | 世纪大道（龙翔路至时代大道）拓宽工程 | 实施类 | 市政设施类 | 世纪大道（龙翔路至时代大道）拓宽工程全长约2公里，宽69米，项目主要包括道路、桥梁、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。工程总投资约1.8亿元，项目建设后将完善龙港七纵五横主干道体系，提升城市主干道形象。 | 2021-2023 | 1.20 | 1.20 | 市自然资源与规划建设局 |
| 23 | 西一街提升工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全长约3.5公里，宽32米，建设主要内容包括道路拓宽、白改黑、桥梁改造给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。 | 2021-2023 | 2.00 | 2.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 24 | 香林大道（人民路至龙金 大道） | 实施类 | 市政设施类 | 全长约3.8公里，宽32米，项目主要包括道路桥梁、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等，项目分期分段实施。 | 2021-2025 | 2.00 | 2.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 25 | 龙港香林大道建设工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全长5108米、道路宽度36米，双向4车道、设计车速为40km/h，总用地面积274.5亩，工程投资约36948万元。其中：II标段为时代大道至东海大道，道路长2671米；I标段为人民南路至时代大道段，道路长2411米。 | 2019-2022 | 3.70 | 2.50 | 市自然资源与规划建设局 |
| 26 | 新城产业集聚区污水管道 项目 | 实施类 | 市政设施类 | 建设管道总长约4km包含（海上部分）的废水排海管道和排放口。 | 2021-2023 | 0.50 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 27 | 沿江大道贯通工程 | 实施类 | 市政设施类 | 规划用地面积26400平方米（39.6亩），道路面积26400平方米，该项目建成，将打通沿江主干道，缓解城区交通压力。 | 2021-2024 | 1.42 | 1.42 | 市城乡一体化建设中心 |
| 28 | 印艺小镇-3A旅游景区创建工程 | 实施类 | 市政设施类 | 小镇范围内建设7个停车场，4个AAA级公共厕所，7个A级或A级以上公共厕所，用地面积约为17450平方米。 | 2021-2022 | 1.96 | 1.96 | 市产业科技发展有限公司 |
| 29 | 印艺小镇-印艺文化生态公园 | 实施类 | 市政设施类 | 搭建印艺文化的生态节点和廊道，融合印刷工艺发展历史、印刷产业理念等文化要素，建设成为融文化、生态、教育、休闲、健身、游乐、景观于一体的开放式公园。 | 2021-2023 | 1.10 | 1.10 | 市产业科技发展有限公司 |
| 30 | 印艺小镇-印艺小镇客厅 | 实施类 | 市政设施类 | 项目位于龙港市世纪大道南侧、松阳路西侧、复兴路北侧、兴业路东侧，项目总建筑面积62700平方米，其中地上建筑面 约45700平方米，地下建筑面积约17000平方米。 | 2020-2023 | 4.23 | 4.23 | 市产业科技发展有限公司 |
| 31 | 雨污管网修复改造工程 | 实施类 | 市政设施类 | 全市区域雨污管道改造。 | 2021-2023 | 10.00 | 10.00 | 市水务发展有限公司 |
| （二）预备类（7个） | 15.50 | 15.50 |  |
| 32 | “改革之路”旅游精品线打造项目 | 预备类 | 市政设施类 | 打造以龙跃路周边为轴，以周边城市生活产业业态等城市记忆载体为特色的综合文旅，形成展示龙港过去、现在、未来的重要窗口，包括印刷产业、中国礼品城等。 | 2022-2024 | 3.00 | 3.00 | 市委宣传统战部 市城市建设发展有限公司 |
| 33 | “数学之旅”研学精品线打造项目 | 预备类 | 市政设施类 | 以姜立夫故居、谢云旧居为核心主线，结合中对口社区周边科普教育内容，着力浙派古琴发源地的打造，围绕研学基地，营地的建设，打造温州、浙南地区研学精品路线。 | 2022-2024 | 1.00 | 1.00 | 市委宣传统战部 市城市建设发展有限公司 |
| 34 | “渔港之味”文旅综合体建设项目 | 预备类 | 市政设施类 | 滨海新区10公里沿线生态，集合红树林、渔港小镇现有资源等以渔港为特色资源打造，以生态自然美为导向，建成具有龙港特殊风情的文旅综合体项目。 | 2022-2024 | 3.00 | 3.00 | 市委宣传统战部 市城市建设发展有限公司 |
| 35 | 北湖生态公园建设工程 | 预备类 | 市政设施类 | 北湖水域面积约8万平方米，结合生态修复廊道建设，打造休闲、生态、景观公园。 | 2022-2025 | 0.50 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 36 | 龙港会展中心 | 预备类 | 市政设施类 | 用地80亩，建筑面积5万方，室外广场1.5万方，集各种展览、会议、礼仪、庆典、体育、演艺活动及展会配套服务等多功能为一体的大型智能化展馆。 | 2022-2025 | 4.00 | 4.00 | 市经济发展局 |
| 37 | 珊溪引水工程 | 预备类 | 市政设施类 | 项目为鳌江-龙港新城水厂主管道铺设。 | 2022-2025 | 2.50 | 2.50 | 市水务发展有限公司 |
| 38 | 新城客运中心 | 预备类 | 市政设施类 | 占地面积约65亩，主要建设为客运大楼，枢纽中心，停保场站等。 | 2022-2024 | 1.50 | 1.50 | 市新城开发建设中心 |
| 二、社会发展类（41个） | 151.9 | 142.16 |  |
| （一）实施类（29个） | 113.87 | 104.13 |  |
| 39 | 月湖、翠湖公园及生态长廊项目 | 实施类 | 社会发展类 | 占地面积约930亩建设位于龙港新城中央商务区内，主要建设内容为月湖景观提升、翠湖公园，生态河道、滨水景观等，为龙港市民创造集观光体验、滨水休闲、林荫运动、生态漫步、月光经济为一体的城市绿道。 | 2021-2022 | 1.80 | 1.80 | 市新城开发建设中心 |
| 40 | 监管中心 | 实施类 | 社会发展类 | 预征地74823㎡，建设规模约30460㎡。 | 2022-2025 | 3.00 | 3.00 | 市公安局 |
| 41 | 交警业务用房 | 实施类 | 社会发展类 | 交警大队业务用房及车管所，预征地35亩，建设规模约8944㎡。 | 2022-2024 | 1.20 | 1.20 | 市公安局 市新城开发建设中心 |
| 42 | 龙港宏程小学建设工程 | 实施类 | 社会发展类 | 办学规模为36个班，在校生1440人；学校占地面积27.68亩，建筑面积1.98万平方米。 | 2018-2021 | 0.99 | 0.50 | 市社会事业局 |
| 43 | 龙港中医院迁建工程 | 实施类 | 社会发展类 | 占地面积43.75亩，建筑面积10.7万平方米，按三级医院建设。 | 2019-2024 | 5.00 | 3.00 | 市社会事业局 |
| 44 | 龙港市城市馆 | 实施类 | 社会发展类 | 项目总用地面积67147㎡（约100.7亩），总建筑面积120000㎡，其中：地上建筑面积80000㎡，地下建筑面积40000㎡。 | 2021-2025 | 8.70 | 8.70 | 市城市建设发展有限公司 市新城开发建设中心 |
| 45 | 龙港市公办幼儿园新建、改建工程 | 实施类 | 社会发展类 | 1.新建下涝幼儿园，用地约5.4亩,拟建9个班； 2.新建中对口幼儿园，用地约7亩拟建9个班； 3.新建舥艚二小幼儿园、华鸿新城地块幼儿园； 4.改建芦浦幼儿园、湖前幼儿园； 5.通过国有资本运营公司旗下三块国有用地， 新建公办幼儿园等。 | 2021-2023 | 2.00 | 2.00 | 市社会事业局 |
| 46 | 龙港市公共服务中心 | 实施类 | 社会发展类 | 项目用地面积：117421㎡，总建筑面积 262000㎡，其中：地上建筑面积 166000㎡，地下建筑面积 96000 ㎡。 | 2021-2026 | 26.00 | 20.00 | 市城市建设发展有限公司 |
| 47 | 龙港市龙腾小学及 幼儿园 | 实施类 | 社会发展类 | 选址位于世纪新城6-17及6-18地块，拟建设36班小学及12班公办幼儿园，总用地面积36801平方米（折合 55.2 亩），建筑面积24269平方米。 | 2021-2023 | 1.60 | 1.60 | 市社会事业局 |
| 48 | 龙港市派出所建设工程 | 实施类 | 社会发展类 | 城东所扩建，征地357㎡，扩建4层业务用房1252㎡；城南所预征地约10亩，建设规模约4747㎡；城中所预征地12亩，建设规模约2823㎡；城北所预征地12亩，建设规模约4838㎡。 | 2021-2024 | 0.52 | 0.52 | 市公安局 |
| 49 | 龙港市片区医养服务中心建设工程 | 实施类 | 社会发展类 | 拟新改扩建芦浦、云岩、巴曹、湖前、江山、白沙等区块医养基础设施，新增用地约100亩，建筑面积约50000平方米。 | 2020-2024 | 1.00 | 0.95 | 市社会事业局 |
| 50 | 龙港市人民医院 | 实施类 | 社会发展类 | 项目按三级甲等综合医院规模建设，总用地面积253.01亩，建筑面积31.35万平方米，地下建筑面积12万平方米，设床位1500张，建设内容包括市人民医院综合大楼、传染病大楼、妇幼保健院和公共卫生大楼等相关配套设施同步建设。 | 2020-2024 | 19.80 | 18.90 | 市新城开发建设中心 市社会事业局 |
| 51 | 龙港市社会福利中心 | 实施类 | 社会发展类 | 该项目集未成年人救助保护中心、救助管理站、96345社会公共服务中心等机构为一体的民政民生综合服务中心，拟占地面积50亩，用地面积33335平方米。 | 2021-2023 | 3.00 | 3.00 | 市社会事业局 |
| 52 | 龙港市世纪中学新建 工程 | 实施类 | 社会发展类 | 选址位于龙港世纪新城 5-25 地块（南城路与白沙河大道交叉口)，拟建设30班中学。总用地面积30120平方米（折合 45.18 亩），建筑面积179882 平方米。 | 2021-2023 | 1.50 | 1.50 | 市社会事业局 |
| 53 | 龙港市消防总站 | 实施类 | 社会发展类 | 总用地面积20002.2㎡，建筑面积10302㎡，建设主要内容为特勤消防站、业务用房，训练用房等。 | 2021-2023 | 0.90 | 0.90 | 市新城开发建设中心 |
| 54 | 龙港市学校电路改造及空调安装工程 | 实施类 | 社会发展类 | 做好全市公办中小学变压器增容、电路改造、空调机新风设备安装等，计划投资8000万元。 | 2021-2023 | 0.80 | 0.80 | 市社会事业局 |
| 55 | 龙港市学校改造提升 工程 | 实施类 | 社会发展类 | 十一小扩建：新征用地21.42亩，建设200米环形跑道及篮、排球场；十二小二期：用地23亩已完成征用，建设3880平方米教学楼和运动场；十三小二期：8.5亩用地已完成征用，新建教学楼及综合楼，建筑面积约5500平方米；三小教学楼拆扩建：南教学楼为D级危房，拆扩建面积3531平方米；二中教学楼拆扩建：南教学楼为D级危房，拆扩建教学楼面积5750平方米；九小食堂扩建1300平方；六小北教学楼拆建3500平方米；九中新建教学楼3200平方米；四小北教学楼拆建5000平方米；云岩学校二期工程、凤江小学迁建等工程。 | 2020-2023 | 2.00 | 1.80 | 市社会事业局 |
| 56 | 龙港市人才市场 | 实施类 | 社会发展类 | 强化人才强市战略，提升就业公共服务水平，开展人才招聘，人才培训，市场管理等工作，本项目用地面积10亩，五层建筑，建筑面积13000平方米。 | 2021-2022 | 0.60 | 0.60 | 市社会事业局 |
| 57 | 龙港市学校食堂改造提升工程 | 实施类 | 社会发展类 | 为了提升公办中小学供餐能力，拟在现有学校用地内建设食堂用房，建筑面积5000平方米；并按相关标准配齐设施设备。 | 2021-2023 | 0.50 | 0.50 | 市社会事业局 |
| 58 | 政法服务中心（含公安科技大楼） | 实施类 | 社会发展类 | 政法服务中心（内含龙港市公安局科技大楼）项目总用地面积35452㎡（约53.14亩），总建筑面积80488㎡，其中：地上建筑面积55488㎡，地下建筑面积25000㎡。 | 2021-2024 | 5.66 | 5.66 | 市城市建设发展有限公司 |
| 59 | 新城养老康复中心建设 工程 | 实施类 | 社会发展类 | 选址位于龙港新城XC-1-52a地块（社会福利用地)，用地面积34588平方米折合51.88亩，建筑面积55342平方米。 | 2021-2023 | 2.00 | 2.00 | 市社会事业局 市新城开发建设中心 |
| 60 | 龙港市职业中等专业学校建设工程 | 实施类 | 社会发展类 | 总用地面积217333平方米（折合326亩），建筑面积129000平方米，在校生6000人。 | 2021-2024 | 8.05 | 8.05 | 市社会事业局 |
| 61 | 启源服务中心（XC-6-24） | 实施类 | 社会发展类 | 项目占地面积约29亩，建设为配套商业、文化体验于一体的特色商业街区邻里中心。 | 2021-2023 | 2.20 | 2.20 | 市新城开发建设中心 |
| 62 | 启源邻里中心（XC-2-32） | 实施类 | 社会发展类 | 占地面积约28亩，建设为配套商业、文化体验于一体的特色商业街区邻里中心。 | 2021-2023 | 2.20 | 2.20 | 市新城开发建设中心 |
| 63 | 新城文化服务中心（公安配套用房） | 实施类 | 社会发展类 | 本项目选址位于龙港新城中央商务区月湖西侧，港泰路和月湖路交叉口东北侧地块。 | 2021-2022 | 0.50 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 64 | 新城自来水厂 | 实施类 | 社会发展类 | 规模15万立方米/日，占地12.5公顷，日供水量20万吨（一期10万吨）。 | 2022-2025 | 2.80 | 2.80 | 市新城开发建设中心 |
| 65 | 职工之家 | 实施类 | 社会发展类 | 项目拟选址在世纪大道以东，海景路以南地块，占地面积约67亩。 | 2021-2023 | 3.00 | 3.00 | 市新城开发建设中心 |
| 66 | 市民广场 | 实施类 | 社会发展类 | 项目建设用地面积约68680㎡。 | 2021-2024 | 6.00 | 6.00 | 市城市建设发展有限公司 |
| 67 | 智慧龙港工程 | 实施类 | 社会发展类 | 建设龙港城市大脑、基层治理一体化信息平台和智慧城管与综合执法系统等，打造“整体智治”现代政府，提升民生服务效率和政府运行效率。 | 2020-2022 | 0.55 | 0.45 | 市智慧城市建设中心 |
| （二）预备类（12个） | 38.03 | 38.03 |  |
| 68 | 干部教育培训基地（干部关心关爱基地） | 预备类 | 社会发展类 | 拟在华中社区梦江南门口右侧梦江南酒店四周，规划用地，约21.48亩的干部教育培训（干部关心关爱）基地。该土地性质属建设用地，建设成可设容纳300人、大型教室2-3个和小教室、办公室若干、疗休养场地若干，配套住宿和餐饮的干部培训和疗休养基地。 | 2022-2024 | 1.93 | 1.93 | 市委组织部 |
| 69 | 龙港市高等职业技术 学院 | 预备类 | 社会发展类 | 总用地面积约350亩，建筑面积150000平方米，在校生5000人。 | 2023-2025 | 10.00 | 10.00 | 市社会事业局 市投资促进中心 |
| 70 | 龙港市教师进修学校 | 预备类 | 社会发展类 | 该项目为龙港市教师进修学校并集成全市教科研中心功能，用地面积50亩，建筑面积15000平方米。 | 2022-2024 | 0.90 | 0.90 | 市社会事业局 |
| 71 | 龙港市美术馆 | 预备类 | 社会发展类 | 项目总用地面积20510平方米（约30.76亩），总建筑面积36510平方米，其中：地上建筑面积20510平方米，地下建筑面积16000平方米。 | 2023-2025 | 2.80 | 2.80 | 市城市建设发展有限公司 市新城开发建设中心 |
| 72 | 龙港市丧事集中办理 中心 | 预备类 | 社会发展类 | 新建龙港市丧事集中办理中心，占地50亩，用地面积33335平方米。 | 2021-2024 | 5.00 | 5.00 | 市社会事业局 |
| 73 | 龙港市特殊教育学校改建工程 | 预备类 | 社会发展类 | 选址位于龙港平等原曙光小学，现有用地面积15亩，拟建设18班培智特教学校，面积6000 平方米。 | 2021-2023 | 0.60 | 0.60 | 市社会事业局 |
| 74 | 龙港市体育运动学校建设工程 | 预备类 | 社会发展类 | 用地面积130108平方米折合195亩，按照公共体育场建设标准，拟设置20000 座乙级体育场，建筑面积30000 平方米。2.建设 36 班九年一贯制体育运动学校，建筑面积 19000平方米。 | 2022-2025 | 3.20 | 3.20 | 市社会事业局 |
| 75 | 龙港市外国语学校新建 工程 | 预备类 | 社会发展类 | 建设54班九年一贯制技术学校，用地面积66667平方米（折合100 亩），建筑面积 35000平方米。 | 2022-2025 | 2.50 | 2.50 | 市社会事业局 |
| 76 | 新城滨海中学 | 预备类 | 社会发展类 | 项目计划初中班级为48个。 | 2023-2025 | 2.00 | 2.00 | 市社会事业局 |
| 77 | 龙港市委党校 | 预备类 | 社会发展类 | 拟在新城，规划用地，约 100亩的龙港市委党校。该土地性质属性建设用地，建设成可容纳1000人，报告厅、大型教室、小教室、办公室、电子图书馆若干，操场、健身场所若干，配套住宿、餐饮以及地下停车场的干部培训和政治理论研究基地。 | 2022-2025 | 2.50 | 2.50 | 市委组织部 |
| 78 | 龙港市艺术实验学校新建工程 | 预备类 | 社会发展类 | 建设36班九年一贯制艺术特色实验学校，用地面积33528平方米（折合70亩），建筑面积 20000平方米。 | 2022-2025 | 1.80 | 1.80 | 市社会事业局 |
| 79 | 龙港新城高级中学新建 工程 | 预备类 | 社会发展类 | 总用地面积120000 平方米（折合180亩），建筑面积7500平方米；办学规模为60班，在校生2400 人。 | 2022-2025 | 4.80 | 4.80 | 市社会事业局 |
| 三、交通设施（8个） | 81.93 | 78.63 |  |
| （一）实施类（4个） | 46.93 | 43.63 |  |
| 80 | 228国道（龙港至龙沙段） | 实施类 | 交通设施类 | 双向六车道一级公路，龙港境内约9.931公里。 | 2019-2022 | 11.30 | 8.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 81 | 南连高速（瑞平苍 龙港段） | 实施类 | 交通设施类 | 总里程 52.2 公里，双向四车道高速公路，总投资约160亿元；其中龙港段约4.59公里，总用地26.6公顷。 | 2021-2024 | 14.89 | 14.89 | 市自然资源与规划建设局 |
| 82 | 甬台温复线芦浦互通连接线工程 | 实施类 | 交通设施类 | 现状甬台温高速公路复线设计速度为100km/h，路基宽度33.5m；芦浦互通连接线采用一级公路标准建设，设计速度为 60km/h，为双向六车道，路基宽度 32m。连接线全长 1.322km，互通匝道总长2.39km，收费站1座，总用地面积约20公顷。 | 2021-2024 | 7.34 | 7.34 | 市自然资源与规划建设局 |
| 83 | 龙港市舥艚作业区通用码头工程 | 实施类 | 交通设施类 | 一期建设4个5000吨级泊位，航道疏浚及防波拦沙堤建设工程。 | 2022-2025 | 13.40 | 13.40 | 市自然资源与规划建设局 |
| （二）预备类（4个） | 35.00 | 35.00 |  |
| 84 | S218 安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城工程 | 预备类 | 交通设施类 | 路线全长16.635km，其中龙港段约14.46公里，采用主要集散的一级公路标准，双向六车道，设计速度80km/h，路基宽度32m。本项目投资估算总金额352269万元，其中龙港段约29亿元。 | 2022-2025 | 35.00 | 35.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 85 | 城市轨道交通工程 | 预备类 | 交通设施类 | 1.争取温州市S3线在龙港设站，2.在龙港主要交通道路建设城市轨道交通工程，解决龙港老城至龙港新城的快速交通问题。 | 前期 | 前期 | 前期 | 市经济发展局 市自然资源与规划建设局 |
| 86 | 温福高铁（龙港段） | 预备类 | 交通设施类 | 温州-宁德-福州，目标时速350km/h。 | 前期 | 前期 | 前期 | 市自然资源与规划建设局 |
| 87 | 崇家岙港区 | 预备类 | 交通设施类 | 建设3-5万吨级码头。 | 前期 | 前期 | 前期 | 市自然资源与规划建设局 |
| 四、能源保障类（11个） | 114.83 | 113.07 |  |
| （一）实施类（9个） | 38.83 | 37.07 |  |
| 88 | 华润电力龙港新城500MW滩涂（渔光互补）光伏电站项目 | 实施类 | 能源保障类 | 新建500MW渔光互补滩涂光伏电站。 | 2021-2023 | 26.00 | 26.00 | 华润电力公司 |
| 89 | 温州龙港220千伏变电站第3台主变扩建工程、温州启城220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 实施类 | 能源保障类 | 新增变电容量48万千伏安，线路长度30公里，新增送出线路20公里。 | 2024 | 2.59 | 2.59 | 国网温州供电公司 |
| 90 | 温州龙港朝晖、咸园110千伏输变电工程 | 实施类 | 能源保障类 | 新增变电容量15万千伏安，线路长度6.4公里。 | 2023 | 0.72 | 0.72 | 国网温州供电公司 |
| 91 | 温州龙港海堤110千伏输变电工程 | 实施类 | 能源保障类 | 新增变电容量10万千伏安，线路长度10公里。 | 2023 | 0.60 | 0.60 | 国网温州供电公司 |
| 92 | 温州龙港美涂110千伏输变电工程 | 实施类 | 能源保障类 | 新增变电容量10万千伏安，线路长度7公里。 | 2024 | 0.61 | 0.61 | 国网温州供电公司 |
| 93 | 温州龙港体育110千伏输变电工程 | 实施类 | 能源保障类 | 新增变电容量10公里，线路长度5公里。 | 2025 | 0.53 | 0.53 | 国网温州供电公司 |
| 94 | 温州龙港望洲110千伏输变电工程 | 实施类 | 能源保障类 | 新增变电容量10万千伏安，线路长度11公里。 | 2021 | 0.81 | 0.81 | 国网温州供电公司 |
| 95 | 龙港综合供能服务站 | 实施类 | 能源保障类 | 建成月湖站、启源站、经二路站、新美洲站等四座综合供能服务站。月湖站用地面积4.9亩，启源站用地面积11.25亩，经二路路站用地面积3亩，新美洲站占地面积约4.5亩，建成后提供汽车加油、充电、休闲、购物等服务。 | 2020-2022 | 5.00 | 3.40 | 市经济发展局 市新城开发建设中心 |
| 96 | 华润电力（温州）有限公司封闭式煤场改造 | 实施类 | 能源保障类 | 项目位于龙港世纪新城片区4-11地块和4-12地下空间，总建筑面积1.4万平方米。 | 2020-2022 | 1.97 | 1.81 | 市经济发展局 |
| (二）预备类（2个） | 76.00 | 76.00 |  |
| 97 | 华润电力温州电厂二期扩建工程 | 预备类 | 能源保障类 | 二期扩建2×1000MW机组。 | 2021-2024 | 70.00 | 70.00 | 华润电力公司 |
| 98 | 华润电厂码头扩建工程 | 预备类 | 能源保障类 | 扩建一座3.5万吨级码头泊位。 | 2021-2023 | 6.00 | 6.00 | 华润电力综合能源（温州）有限公司 |
| 五、农林水利（14个） | 140.74 | 97.63 |  |
| （一）实施类（13个） | 140.74 | 97.63 |  |
| 99 | 江南涂滨海滩涂湿地修复、增值放流和贝类附着试验区项目 | 实施类 | 农林水利类 | 本次生态保护修复项目主要内容为滨海滩涂湿地修复，增殖放流区和贝类附着试验区修复。滨海滩涂湿地修复，鳌江口南岸红树林种植区 150 公顷，增殖放流区和贝类附着试验区，增殖放流苗种不少于 1600 万尾，贝类试验附着区 11.76 公顷。 | 2020-2022 | 1.48 | 1.20 | 市新城开发建设中心 |
| 100 | 新美洲垃圾场段海塘生态修复工程 | 实施类 | 农林水利类 | 项目为海塘修复加固工程，堤线沿现状海塘轴线，涉及海塘修复建设总长为617.7m（其中海塘生态修复段466.4m，堤顶修复116.8m，水闸侧堤防连接段24.5m，水闸侧连接墙10.0m），设计挡潮标准为50年一遇。新建养鸭场水闸为1孔，净宽4.0m。 | 2020-2021 | 0.67 | 0.63 | 市农业农村局 |
| 101 | 江南垟平原骨干排涝 工程 | 实施类 | 农林水利类 | 通过拓宽和疏浚“两纵四横”骨干河道及主要沟通河道、拆除重建阻水桥梁，增强平原排涝能力，增加灌溉能力，降低洪涝灾害损失。包括四横两纵河道一沟通，全长79.1km。新建或改扩建新兰闸站、章良水闸、龙江泵站。 | 2021-2025 | 16.40 | 16.40 | 市农业农村局 |
| 102 | 龙港特色渔港风情小镇—龙港市（舥艚）中心渔港避风锚地工程 | 实施类 | 农林水利类 | 新建弧形系泊栈桥596m，宽10m；引桥一座长120m，宽10m；修复原舥艚渔港受损护岸302m，港池疏浚169万m3；购置消防船1艘，建设“智慧渔港”信息平台1套，建设测风站1座，监控指挥中心（兼顾避风锚地后勤辅助用房）2200㎡，环保设施1套，以及航标灯、水、电等配套设施。 | 2021-2025 | 1.86 | 1.86 | 市农业农村局 |
| 103 | 龙港特色渔港风情小镇建设工程 | 实施类 | 农林水利类 | 1.美丽渔村建设：项目围绕舥艚渔港周边涉及方城浦村、永安村、中段村、炉头村、舥艚村、老陡门村等 6个村进行美丽渔村打造。 2.美丽渔港内港滨海区工程一期：项目位于渔港内港区建设渔文化广场、渔业风情街、民俗文化展馆区、海鲜美食一条街；渔业商业区、精品渔家民宿、渔船修造区；视建设条件分两期实施。一期实施主要实施港滨路和桂泉路民房外立面改造，阴钧水闸保护和改造、皇都桥拆改建设等。 3.舥艚渔港渔业产业园一期：项目位于渔港外港区建设水产品交易市场、渔业管理兼研发中心；渔业产业园区、渔需物资服务区、水产品冷链物流区；视建设条件分两期实施。一期实施水产品交易市场、渔业管理兼研发中心、渔需物资服务区项目等项目。 4.龙港市海塘安澜工程(舥艚渔港海塘提标工程）：项目建设提升海塘1.5公里，包括东塘巴曹段、巴曹直塘、沿堤路海塘。 | 2021-2025 | 11.90 | 11.90 | 市农业农村局 |
| 104 | 龙港市古村落保护与开发建设工程 | 实施类 | 农林水利类 | 项目涉及方城底、鲸头、麟头三个自然村的古村落保护与开发。主要建设内容为房屋立面改造、节点公园、美丽庭院、美丽河道等建设项目。 | 2021-2022 | 0.60 | 0.60 | 市农业农村局 |
| 105 | 龙港市海塘安澜工程 | 实施类 | 农林水利类 | 提标加固鳌江标准海塘19.4km，加固标准100年一遇；提标加固围垦大堤13.08km，加固标准100年一遇；提标加固舥艚渔港海塘1.5km，加固标准为达到50年一遇。 | 2021-2030 | 65.00 | 35.00 | 市农业农村局 |
| 106 | 新时代美丽乡村创建 | 实施类 | 农林水利类 | 创建达标村13个，示范村3个。结合宅基地改革，打造连片美丽乡村，重点打造两个片：一是三园社区（乾头）至九龙河社区（水心）；二是龙都社区至朝阳社区。 | 2020-2022 | 1.00 | 1.00 | 市农业农村局 |
| 107 | 龙港市龙湖生态修复提升（一期）工程 | 实施类 | 农林水利类 | 龙湖位于江南海涂围垦区内，总水域面积 1.72km2。本工程开挖土方 204.41万方（自然方），其中弃土方126.68 万方（自然方）,采用水力冲挖泵送至 B1区及 A1 区二期回填。 | 2020-2022 | 2.87 | 2.87 | 市新城开发建设中心 |
| 108 | 美丽河湖提升工程 | 实施类 | 农林水利类 | 1.龙中河美丽河湖提升工程（新建护岸挡墙11.27公，河道疏浚3.15公里，新建沿河游步道总长3.72公里，改建现状游步道总长6.1公里，文化节点公园3处，古村落建筑立面改造1处） 2.九龙河美丽河湖提升工程（滨河公园建设2处，建筑立面改造，新建沿河绿道，融入地域文化水文化） 3.龙湖片区水系（河道驳岸、滨水绿道、景观节点的打造，以及便民设施、智能化系统打造、水景观文化融入） 4.龙金运河（包括护岸修整、生态游步道、桥梁改造、生态浮岛、新建景观节点等、以及便民设施，照明系统打造，地域文化水文化的融入）。 | 2020-2025 | 3.95 | 3.95 | 市农业农村局 |
| 109 | 现代农业园区、美丽牧场及屠宰标准场建设 | 实施类 | 农林水利类 | 打造3个以上现代农业园区，创建面积不少于1万亩；2022年新增年存栏2.1万头以上、年出栏不少于3.5万头的生猪养殖生态美丽牧场1个以上和生猪定点屠宰标准场1万平方以上1个。 | 2022-2025 | 1.50 | 1.50 | 市农业农村局 |
| 110 | 乡村振兴示范带 | 实施类 | 农林水利类 | 示范带共涉及24个村，线路总长约16公里。项目建设内容主要为示范带沿线的景观绿化工程、建筑立面改造工程、市政道路改造工程和照明亮化工程等的建设。 | 2020-2021 | 1.70 | 0.72 | 市农业农村局 |
| 111 | 龙港新城排涝调蓄工程 | 实施类 | 农林水利类 | 项目一期建设内容为除已纳入江南垟骨干排涝工程及已由龙港新城实施的河道之外的规划河道，河道总长17.72km。建设任务为通过新城内部河道疏浚开挖，连通排水路径，涝水经北闸琵琶闸两处排水通道排出，解决江南涂围垦区及江南垟平原内河道排水不畅、排水能力不足的问题。后期将实施水质提升工程并打造沿岸生态河道、滨水景观。主要工程包括清水入城工程、湿地工程、水下森林系统、水质净化工程，水生动物投放，曝气设施、沿河湖绿化带净化拦截工程等。沿岸绿化主要包括为月湖景观提升、翠湖公园，生态河道、滨水景观等，为龙港市民创造集观光体验、滨水休闲、林荫运动、生态漫步、月光经济为一体的城市绿道。 | 2022-2027 | 30.81 | 20.00 | 市新城开发建设中心 |
| （一）预备类（1个） | 2.50 | 1.50 |  |
| 112 | 龙港特色渔港风情小镇—舥艚渔港功能景观提升 工程 | 预备类 | 农林水利类 | 建设渔港南侧生态护岸1000米,上岸码头200米；建外港区红树林休闲景观带38580平方米；渔获物定点上岸区兼晒网场地38420平方米、渔业生态休闲广场（停车场）17360平方米；修建外港区陆域道路2000米，改造南侧港区道路1500米；以及水、电、监控等配套设施。 | 2023-2027 | 2.50 | 1.50 | 市农业农村局 |
| 六、制造业发展（50个） | 396.26 | 268.64 |  |
| （一）实施类（47个） | 382.26 | 254.64 |  |
| 113 | 丰华科技发展有限公司年产6万吨不干胶系列产品生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积43.53亩，建筑面积约3万平方米。 | 2020-2022 | 1.13 | 0.57 | 市新城开发建设中心 |
| 114 | 联益线束智造园项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 总用地面积50.59亩，总建筑面积10.1万平方米，总投资3.5亿元，其中固定资产投资2亿元，兴建智造中心、文创中心、智能+云平台、人才公寓、餐饮等设施。 | 2021-2024 | 3.50 | 3.50 | 市经济发展局 |
| 115 | 龙港化工小微园 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目位于新城XC-C05-a地块，总用地面积263亩，建筑面积为182016平米，建设生产车间及仓库、综合办公楼等用房，以及有关配套设施同步建设。 | 2018-2021 | 4.10 | 2.00 | 市新城开发建设中心 |
| 116 | 龙港电雕电镀小微园及污水处理建设工程 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目用地面积154687.00㎡。一期建设商务楼、辅助用房、1#~24#生产车间及有关配套设施建设，总建筑面积282161.47平方米；二期建设龙港电雕电镀小微园污水处理工程，总建筑面积3318.17平方米。 | 2018-2021 | 7.70 | 1.70 | 市新城开发建设中心 |
| 117 | 舥艚工业功能区工业整合提升项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 龙港市舥艚工业功能区规划面积约668亩，现有较成熟工业用地约191亩，拟布局先进设备制造、纸制品制造等行业，形成新的工业增长点。 | 2021-2023 | 10.00 | 10.00 | 市新城开发建设中心 |
| 118 | 龙港市温州合益纺织有限公司年产6000吨低碳环保咖啡精梳纱项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积20亩，建筑面积2.6万平方米。 | 2020-2022 | 0.95 | 0.60 | 市新城开发建设中心 |
| 119 | 龙港市循环经济产业园 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积250.24亩。布置餐厨垃圾、绿植垃圾、建筑垃圾、污泥处置、污水处理和固废处置等项目。 | 2020-2024 | 5.00 | 5.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 120 | 龙港市浙江云创印刷科技有限公司漫客智能印刷建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积55.6亩，建筑面积7.78万平方米。 | 2020-2022 | 1.51 | 1.28 | 市新城开发建设中心 |
| 121 | 龙港新城B1区产业基地 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地4000多亩。 | 2022-2027 | 120.00 | 40.00 | 市新城开发建设中心 |
| 122 | 龙港新城产业孵化园 | 实施类 | 制造业发展类 | 总投资4.1730亿元，建设用地面积36739.86平方米，总建筑面积95975平方米，包括新建1栋科技孵化大楼，1栋人才服务中心，4栋孵化厂房，6栋标准厂房以及在科技孵化大楼和人才服务中心下新建1层地下室作为停车库和设备用房；相关配套设施同步建设。 | 2020-2023 | 4.17 | 3.50 | 市新城开发建设中心 |
| 123 | 新城高科路工业提升项目 （龙港新城XC-B13-a地块） | 实施类 | 制造业发展类 | 总用地面积45.2亩，位于世纪大道以西，高科路以北。拟布局印刷包装、纸制品制造等项目，打造为传统产业智能化转型提升的重点项目。 | 2021-2023 | 2.00 | 2.00 | 市新城开发建设中心 |
| 124 | 龙港新城科技创新港 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地400亩。 | 2022-2027 | 20.00 | 10.00 | 市新城开发建设中心 |
| 125 | 龙港新城启动区舥艚板块工业提升项目（龙港新城东塘路西侧村返回地）小微园 | 实施类 | 制造业发展类 | 位于龙港新城东塘路西侧，海丰路南侧，用地面积约80亩。 | 2021-2023 | 3.00 | 3.00 | 市新城开发建设中心 |
| 126 | 龙港印刷机械设备产业园项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目总用地面积70517.54㎡（约合105.8亩），容积率2.14，总建筑面积125943.97㎡。 | 2020-2023 | 3.81 | 3.81 | 市新城开发建设中心 |
| 127 | 诚德科技股份有限公司年产18万吨高性能无纺布及高档卫生用品生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 拟征用土地226亩，计划布局高性能无纺布生产用地区块65亩，年产高性能无纺布8万吨，产值超10亿元；高档医用、卫生日用品生产用地区块78亩，年产高档医用、卫生用品6万吨，产值超20亿元；配套包装生产用地区块40亩，年产高档配套包装和产品标贴4万吨，产值超10亿元；企业研发、质量检测及商务中心15.6亩。 | 2021-2023 | 25.60 | 25.60 | 市新城开发建设中心 |
| 128 | 年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目（金田新材料） | 实施类 | 制造业发展类 | 建设年产16万吨高性能薄膜新材料项目，总用地面积126亩，总建筑面积约95000㎡。 | 2021-2023 | 10.50 | 10.50 | 市新城开发建设中心 |
| 129 | 温州澳盟胶业有限公司年产8000吨电气胶带投资项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积20亩，建筑面积2.79万平方米。 | 2020-2022 | 0.62 | 0.29 | 市新城开发建设中心 |
| 130 | 温州昌盛电力有限公司（龙港）生产基地建设 工程 | 实施类 | 制造业发展类 | 总用地面积27.5亩，总建筑面积36480㎡，总投资约10900万元。 | 2021-2023 | 1.09 | 1.09 | 市新城开发建设中心 |
| 131 | 温州晨辉包装材料有限公司年产5000万平方米新型家用电器ABS外壳转移箔生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积25亩，建筑面积3.49万平方米。 | 2020-2022 | 1.10 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 132 | 温州诚瑞新材料有限公司年产30000吨无纺布生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积28.9亩，建筑面积约4.04万平方米。 | 2020-2021 | 1.12 | 0.70 | 市新城开发建设中心 |
| 133 | 温州高新区龙港分园 一期 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积800亩，建筑面积约120万平方米，主要发展新材料、高端智能装备产业。 | 2020-2027 | 40.00 | 30.00 | 温州双龙建设发展有限公司 |
| 134 | 温州杭骏包装材料有限公司厂房扩容提升项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积46亩，总投资9350万。 | 2020-2022 | 0.94 | 0.60 | 市新城开发建设中心 |
| 135 | 龙港弘德科创园项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目占地面积173.5亩，建筑面积24.54万平方米，规划兴建印艺产业园（含智能制造工厂、研发检测车间等）、非生产性配套（含人才公寓、餐饮、电子商务等商务配套）等设施于一体的科创园。 | 2021-2024 | 7.00 | 7.00 | 市经济发展局 |
| 136 | 温州奇越工艺品有限公司年产3000万套高档工艺品套装生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积21.5亩，建筑面积3.00万平方米。 | 2020-2022 | 0.72 | 0.40 | 市新城开发建设中心 |
| 137 | 温州市佳丰印业有限公司年产3200吨热转印材料生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目总用地面积36339.12平米（合54.5亩），总建筑面积45034.45平米。 | 2019-2021 | 1.02 | 0.60 | 市新城开发建设中心 |
| 138 | 温州新利宝文具有限公司年产6600万套工艺礼品生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积12.5亩，建筑面积1.74万平方米。 | 2020-2022 | 0.56 | 0.30 | 市新城开发建设中心 |
| 139 | 温州旭韬防伪科技有限公司年产1000吨防伪商标生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积21亩，建筑面积3万平方米。 | 2020-2022 | 0.75 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 140 | 新增年产2.5万吨光学级双向拉伸聚酯薄膜生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目计划100亩，建成3条双向拉升聚酯薄膜生产线。 | 2021-2024 | 12.15 | 12.15 | 市新城开发建设中心 |
| 141 | 浙江奥奇医用敷料有限公司年产5000万平方米新型医用敷料生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积28.1亩，建筑面积约3.8万平方米。 | 2020-2022 | 1.06 | 0.75 | 市新城开发建设中心 |
| 142 | 浙江毕马时新材料科技有限公司年产8000太阳能背板及新型功能性材料生长线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积26.5亩，建筑面积3.70万平方米。 | 2020-2022 | 1.00 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 143 | 浙江华昊控股有限公司年产8万吨医卫用非织造新材料及其他医卫产品生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目总用地面积118亩，建设办公楼一幢、宿舍楼一幢、医用卫生制品车间四幢、高性能无纺布车间三幢、配套包装车间二幢及附属配套用房；引进购置装备水平达到国际水平的高性能无纺布生产线12条。实现年产高性能无纺布8万吨和年产高档卫生用品10万吨。 | 2020-2023 | 12.09 | 8.80 | 市新城开发建设中心 |
| 144 | 浙江汇通反光材料有限责任公司年产500万平方米车牌级反光膜项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积23亩，建筑面积3.21万平方米。 | 2020-2022 | 1.16 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 145 | 浙江佳穗科技有限公司年产7500万个食品包装盒投资项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积11亩，建筑面积1.53万平方米。 | 2020-2022 | 0.93 | 0.40 | 市新城开发建设中心 |
| 146 | 浙江金丰实业有限公司年产500万平方米高性能玻璃贴膜投资项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积50亩，建筑面积6.99万平方米。 | 2020-2022 | 1.11 | 0.50 | 市新城开发建设中心 |
| 147 | 浙江九穗环保科技有限公司年产2 万吨vocs 减排新材料及2 万吨环保可降解一次性纸器项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积45亩，建筑面积约6万平方米。 | 2019-2021 | 2.02 | 0.40 | 市新城开发建设中心 |
| 148 | 浙江开民电器有限公司年产1万台高性能矢量太阳能变频器及5000套高低压电气成套设备生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积15亩，建筑面积2.09万平方米。 | 2020-2022 | 1.07 | 0.40 | 市新城开发建设中心 |
| 149 | 浙江圣享实业有限公司年产100万只高防护安全电表箱生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积51亩，建筑面积7万平方米。 | 2020-2022 | 1.06 | 0.80 | 市新城开发建设中心 |
| 150 | 浙江树源文具有限公司精品文件夹笔记本等生活文创产品生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积20.6亩，建筑面积2.88万平方米。 | 2020-2022 | 1.00 | 0.40 | 市新城开发建设中心 |
| 151 | 浙江思享包装有限公司年产14000吨包装制品生产线项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积19.2亩，建筑面积2.68万平方米。 | 2020-2022 | 1.07 | 0.40 | 市新城开发建设中心 |
| 152 | 浙江通国医药包装有限公司年产26000吨新型医药包装材料生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积35亩，建筑面积约4.6万平方米。 | 2020-2022 | 1.10 | 0.90 | 市新城开发建设中心 |
| 153 | 浙江翔鹏新材料有限公司年产10000吨多层共挤PE薄膜生产线等项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积35亩，规划兴建厂房、办公楼等。 | 2020-2022 | 1.00 | 0.80 | 市经济发展局 |
| 154 | 浙江新瑞新材料有限公司年产12000吨水刺无纺布和 6000吨SMS无纺布生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 该项目总用地面积46709.48平方米，其中建筑占地面积23255平方米，总建筑面积97760平方米。 | 2020-2023 | 2.76 | 1.70 | 市新城开发建设中心 |
| 155 | 浙江永益科技科技发展有限公司年产15000吨格拉辛纸盒45000吨高中档不干胶系列产品扩建改造项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地面积53亩，建筑面积约7万平方米。 | 2020-2022 | 3.20 | 1.20 | 市新城开发建设中心 |
| 156 | 浙江云端汽车部件有限公司年产5万吨高强度汽车紧固件等系列产品生产线建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目总用地面积67410.43平方米（101.1亩）； 总建筑面积156612平方米，其中拟建设综合楼（包括展厅、办公、宿舍及员工食堂）30963平方米、车间（包括车间、立体仓库）125596平方米及门卫53平方米，并配套相应的电气、给排水、消防、暖通等公用工程。 | 2020-2023 | 6.59 | 4.40 | 市新城开发建设中心 |
| 157 | 年产10万台专用齿轮减速机建设项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 用地规模40亩左右，总投资3亿元，预计项目投产后3亿元，收税1亿元。 | 2021-2023 | 3.00 | 3.00 | 市投资促进中心 |
| 158 | 中融鸿鹏实业有限公司超级制造4.0装配式建筑产业项目 | 实施类 | 制造业发展类 | 项目总用地约85.5亩，项目建成后可实现年产PC预制构件50万立方米及商品混凝土80万立方米。 | 2020-2023 | 11.60 | 11.60 | 市新城开发建设中心 |
| 159 | 湖前双龙新型塑料制品产业园 | 实施类 | 制造业发展类 | 围绕湖前双龙工业区，实施旧厂区改扩建，通过腾挪空间、合理规划布局，吸引塑编企业聚集到双龙工业区，打造一个集生产、物流配送、生活配套的数字化高端产业园。 | 2021-2025 | 40.00 | 40.00 | 市经济发展局 |
| （二）预备类（3个） | 14.00 | 14.00 |  |
| 160 | 彩虹智慧园配套项目 | 预备类 | 制造业发展类 | 项目总用地面积45亩，建筑面积6万平方米，规划兴建人才公寓、电子商务楼设施，作为彩虹智慧园的配套提升设施。 | 2021-2023 | 3.00 | 3.00 | 市经济发展局 |
| 161 | 华润电厂海水淡化项目 | 预备类 | 制造业发展类 | 新增海水淡化设施，多余淡水供周边社会使用。 | 2021-2023 | 1.00 | 1.00 | 华润电力综合能源（温州）有限公司 |
| 162 | 年产8.5万吨新型环保塑料管材建设项目 | 预备类 | 制造业发展类 | 用地规模约100亩，项目总投资10亿元以上，有效利用外资规模2000万美元。 | 2021-2023 | 10.00 | 10.00 | 市投资促进中心 |
| 七、商贸服务（18个） | 193.44 | 118.06 |  |
| （一）实施类（11个） | 63.84 | 63.46 |  |
| 163 | 龙港赐方大酒店 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目位于龙港世纪新城片区4-11地块和4-12地下空间，总建筑面积1.4万平方米。 | 2019-2021 | 1.09 | 0.71 | 市经济发展局 |
| 164 | 龙港市龙湖片区商业街 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目总用地面积48048㎡（约72.07亩），地上建筑面积57658㎡。 | 2021-2024 | 5.50 | 5.50 | 市城市建设发展有限公司 |
| 165 | 龙港市龙湖片区商业综合体 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目用地面积：35799㎡（约53.7亩），地上建筑面积 78758㎡。 | 2021-2024 | 7.00 | 7.00 | 市城市建设发展有限公司 |
| 166 | 汽车文化广场 | 实施类 | 商贸服务类 | 拟占地159亩，建设集汽车品牌销售、汽车综合服务，汽车文化等一体汽车文化广场。 | 2021-2025 | 12.00 | 12.00 | 市新城开发建设中心 |
| 167 | 亲子教育综合体 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目位于龙港市新城月湖西北侧，拟建设为集幼儿亲子活动、教育培训为一体的综合活动广场，占地面积约71多亩。 | 2021-2023 | 2.50 | 2.50 | 市新城开发建设中心 |
| 168 | 新城五星级大酒店 | 实施类 | 商贸服务类 | 拟选址月湖以西，约70亩。 | 2021-2023 | 4.50 | 4.50 | 市新城开发建设中心 |
| 169 | 物流产业园 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目占地面积208亩，打造供应链集成中心、快递电商中心、人才配套中心。 | 2021-2024 | 6.00 | 6.00 | 市新城开发建设中心 |
| 170 | 世纪新城3-21地块商业开发项目（五星级酒店） | 实施类 | 商贸服务类 | 项目用地面积30891平方米（合16.34亩），总建筑面积10891平方米，该项目建成，将完善世纪新城及龙港市配套商业配套设施。 | 2021-2022 | 3.29 | 3.29 | 市城乡一体化建设中心 |
| 171 | 蔡家街工业园区迁改 项目 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目总投资3.23亿元，规划用地面积64650平方米（96.97亩）。 | 2022-2025 | 3.23 | 3.23 | 市城乡一体化建设中心 |
| 172 | 大桥工业园区迁改项目 | 实施类 | 商贸服务类 | 项目总投资2.86亿元，规划用地面积119300平方米（178.95亩）。 | 2022-2025 | 2.86 | 2.86 | 市城乡一体化建设中心 |
| 173 | 印刷材料综合市场 | 实施类 | 商贸服务类 | 龙港市新城产业集聚区疏港大道以南、渔港路以西，总用地面积238亩，总建筑面积35.6万平方米。建设分两期实施，一期内容为交易市场、仓库、地下商业等；二期为公寓、酒店餐饮、办公、配建公交场站等。 | 2021-2024 | 15.87 | 15.87 | 市新城开发建设中心 |
| （二）预备类（7个） | 129.60 | 54.60 |  |
| 174 | 龙港再生资源分拣中心 | 预备类 | 商贸服务类 | 用地60亩，按照省垃圾分类考核的政策要求，必须要建设1-2个再生资源分拣中心，兜底回收市域内废纸、废塑料、废金属、旧衣物、玻璃等再生资源，并对垃圾进行分类处理。 | 2021-2023 | 2.00 | 2.00 | 市经济发展局 |
| 175 | 龙港新城万象城综合体 | 预备类 | 商贸服务类 | 新增华润万象城商业综合体1座。 | 2022-2026 | 10.00 | 6.00 | 市经济发展局 |
| 176 | 电商创业展示基地 | 预备类 | 商贸服务类 | 用地100亩，打造电商企业集聚区、大学生和农村电商创新创业孵化区，产品展销区，智能仓储物流区、电商服务中心等。 | 2021-2024 | 2.60 | 2.60 | 市经济发展局 |
| 177 | 居然之家 | 预备类 | 商贸服务类 | 拟占地面积约100亩，打造温州南部大型家具选材、家装配送中心。 | 2022-2024 | 10.00 | 10.00 | 市新城开发建设中心 |
| 178 | 龙港市龙湖片区五星酒店 | 预备类 | 商贸服务类 | 项目总用地面积20566㎡（约30.85亩），地上建筑面积82264㎡。 | 2022-2027 | 8.00 | 8.00 | 市城市建设发展有限公司 |
| 179 | 龙港市龙湖片区总部经济 | 预备类 | 商贸服务类 | 项目总用地面积70756㎡（约106.13亩），地上建筑面积176890㎡。 | 2022-2027 | 11.00 | 11.00 | 市城市建设发展有限公司 |
| 180 | 龙湖欢乐世界 | 预备类 | 商贸服务类 | 面积约3500亩（含水域），建设集休闲度假、水上观光娱乐、光影水幕秀、主题乐园、星级酒店等。 | 2022-2030 | 86.00 | 15.00 | 市新城开发建设中心 |
| 八、住房保障（45个） | 504.64 | 370.98 |  |
| （一）实施类（44个） | 484.64 | 350.98 |  |
| 181 | 新斗门G-09地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资3.76亿元，规划用地面积32238平方米（48.36亩），总建筑面积67196平方米，该项目建成，将解决斗门拆迁安置380套。 | 2020-2023 | 3.76 | 3.76 | 市城乡一体化建设中心 |
| 182 | 斗门区块B-08、B-04、C-01地块城中村改造 项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资10.94亿元，规划用地面积44900平方米（65.75亩），总建筑面积171490平方米，该项目建成，将解决斗门整村改造拆迁安置。 | 2021-2025 | 10.94 | 10.94 | 市城乡一体化建设中心 |
| 183 | 鸿信雅苑（XC-2-25地块） | 实施类 | 住房保障类 | 用地面积37146.9平方米。 | 2020-2022 | 7.31 | 1.59 | 市新城开发建设中心 |
| 184 | 江口村A01、A03城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资15.92亿元，规划用地面积72369平方米（108.55亩），总建筑面积220235平方米，该项目建成，将解决江口拆迁安置1022套。 | 2018-2022 | 15.92 | 5.40 | 市城乡一体化建设中心 |
| 185 | 江湾新村老旧小区改造 项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资1.1亿元，规划用地面积7326平方米（11亩），总建筑面积18315平方米，该项目建成，将解决该小区危旧房改造120户。 | 2022-2025 | 1.10 | 1.10 | 市城乡一体化建设中心 |
| 186 | 锦悦府（XC-6-21地块） | 实施类 | 住房保障类 | 位于龙港新城城南大道南侧、启源路东侧、世纪大道西侧、霞飞路北侧；土地面积：64148.69平方米（96.223亩）。 | 2020-2022 | 14.02 | 2.54 | 市新城开发建设 中心 |
| 187 | 锦悦府西苑（XC-6-19 地块） | 实施类 | 住房保障类 | 用地面积64247.81平方米，总建筑面积169614.06平方米。 | 2020-2022 | 12.06 | 3.05 | 市新城开发建设 中心 |
| 188 | 君悦嘉里 | 实施类 | 住房保障类 | 总建筑面积：84993.15平方米，住宅建筑面积：63386.4平方米，商业建筑面积：1453.48平方米，单层地下室建筑面积：19905.5平方米。 | 2019-2021 | 2.87 | 0.68 | 市自然资源与规划建设局 |
| 189 | 李家垟城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资19.71亿元，规划用地面积180000平方米（270亩），总建筑面积450000平方米，该项目建成，将解决该小区危旧房改造1600套。 | 2021-2025 | 19.71 | 19.71 | 市城乡一体化建设中心 |
| 190 | 龙港城东商业综合体（新鸿中心广场）光璟雅苑 | 实施类 | 住房保障类 | 项目位于龙港彩虹大道以东，36米规划道路以北，总建筑面积6.69万平方米。 | 2020-2022 | 9.77 | 3.00 | 市自然资源与规划建设局 |
| 191 | 龙港世纪新城（4-15天阳房开） | 实施类 | 住房保障类 | 用地面积40亩，建筑面积5.34万平方米。 | 2019-2022 | 6.20 | 1.06 | 市自然资源与规划建设局 |
| 192 | 龙港市全域土地综合整治与生态修复项目 | 实施类 | 住房保障类 | 农用地整治规模464.28公顷，农用地整治内容主要包含高标准农田建设项目、标准农田建设项目、耕地质量提升项目、旱改水项目、垦造耕地项目；建设用地整治项目主要包含建设用地复垦项目308.76公顷;建新区350.94公顷（存量盘活123.19公顷，新增建设用地指标227.75公顷），建设内容主要包括安置房等建设；生态修复项目887.17公顷，主要为美丽河湖建设、美丽清洁田园建设、蓝色海湾建设项目等。 | 2021-2025 | 50.00 | 50.00 | 市城乡一体化建设中心 市自然资源与规划建设局 |
| 193 | 龙港下涝未来社区试点项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资38亿元，规划用地面积208100平方米（312亩），总建筑面积440323平方米，该项目建成，将解决未来社区回迁安置和人才房。 | 2021-2025 | 38.00 | 38.00 | 市城乡一体化建设中心 |
| 194 | 龙港新城XC-6-23居住地块(雲天美筑) | 实施类 | 住房保障类 | 用地面积102亩。 | 2020-2023 | 18.60 | 15.35 | 市新城开发建设中心 |
| 195 | 龙港新城XC-6-31居住地块(春风里) | 实施类 | 住房保障类 | 总建筑面积155863.16平方米。 | 2020-2023 | 17.58 | 16.32 | 市新城开发建设中心 |
| 196 | 龙港新城恒大逸合城03、04地块 | 实施类 | 住房保障类 | 用地面积95亩，建筑面积28.38万平方米。 | 2020-2023 | 11.06 | 5.75 | 市新城开发建设中心 |
| 197 | 龙港新城华鸿中央城27.29地块 | 实施类 | 住房保障类 | XC-2-27地块项目总用地面积28398.74㎡,总建筑面积87193.46㎡, XC-2-29地块项目总用地面积49208.91㎡, 总建筑面积为151627.86平方米。 | 2020-2021 | 19.20 | 6.10 | 市新城开发建设中心 |
| 198 | 龙港新城新天和家园 | 实施类 | 住房保障类 | 总规划用地面积68722.82平方米，总建筑面积185407平方米，其中地上建筑面积137445平方米。包含住宅132935平方米，商业网点2065平方米，配套用房2445平方米。 | 2020-2021 | 14.80 | 4.87 | 市新城开发建设中心 |
| 199 | 龙金东区E07-1、E08-1地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资7.24亿元，规划用地面积37600平方米（56.4亩），总建筑面积113420平方米，该项目建成，将解决双桂整村改造拆迁安置560套。 | 2021-2024 | 7.24 | 7.24 | 市城乡一体化建设中心 |
| 200 | 龙金东区E08-07地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资3.59亿元，规划用地面积16630平方米（24.95亩），总建筑面积56134平方米，该项目建成，将解决双桂拆迁安置200套。 | 2020-2023 | 3.59 | 3.04 | 市城乡一体化建设中心 |
| 201 | 龙金东区F03-01地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资2.35亿元，规划用地面积15669平方米（23.5亩），总建筑面积34472平方米，该项目建成，将解决陈良拆迁安置128套。 | 2021-2024 | 2.35 | 2.35 | 市城乡一体化建设中心 |
| 202 | 龙金西区沿江片C06地块拆迁安置项目（新兰） | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资8.91亿元，规划用地面积51881平方米（77.8亩），总建筑面积129702平方米，该项目建成，将解决新兰整村改造拆迁安置620套。 | 2022-2027 | 8.91 | 6.24 | 市城乡一体化建设中心 |
| 203 | 龙金西区沿江片C10-05地块拆迁安置房项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资3.87亿元，规划用地面积22666平方米（34.0亩），总建筑面积56916平方米，该项目建成，将解决新兰拆迁安置214套。 | 2021-2024 | 3.87 | 3.87 | 市城乡一体化建设中心 |
| 204 | 龙金西区沿江片C13、C14、C15拆迁安置项目（东河） | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资9.95亿元，规划用地面积72654平方米（10.9亩），总建筑面积186945平方米，该项目建成，将解决东河沿湖以东拆迁安置700套。 | 2023-2028 | 9.95 | 5.00 | 市城乡一体化建设中心 |
| 205 | 南连高速拆迁安置项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目安置地块在海港路以南，珊湖路以西，用地面积60.7亩，拆迁安置面积需要28000平方。 | 2021-2024 | 8.10 | 8.10 | 市自然资源与规划建设局 |
| 206 | 世纪新城3-16、3-04 地块 | 实施类 | 住房保障类 | 1.3-16规划用地面积34181平方米（51.27亩），总建筑面积104188平方米； 2.3-04规划用地面积7992平方米（15.26亩），总建筑面积25886平方米。 | 2021-2024 | 9.05 | 9.05 | 市城乡一体化建设中心 |
| 207 | 世纪新城4-03、4-06 地块城中村改造项目 (河北庙) | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资7.20亿元，规划用地面积32120平方米（48.18亩），总建筑面积100218平方米，该项目建成，将解决河北庙拆迁安置420套。 | 2021-2024 | 7.20 | 7.20 | 市城乡一体化建设中心 |
| 208 | 世纪新城5-22地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资8.27亿元，规划用地面积43831平方米（65.75亩），总建筑面积109577平方米，该项目建成，将解决徐家庄拆迁安置380套。 | 2021-2024 | 8.27 | 8.27 | 市城乡一体化建设中心 |
| 209 | 瓦窑头城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资2.50亿元，规划用地面积12000平方米（18亩），总建筑面积31200平方米，该项目建成，将解决瓦窑头拆迁 安置。 | 2022-2025 | 2.50 | 2.50 | 市城乡一体化建设中心 |
| 210 | 文卫路（毛毯市场）拆迁安置房项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资7.55亿元，规划用地面积42279平方米（63.42亩），总建筑面积118381平方米，该项目建成，将解决文卫路拆迁安置479套。 | 2021-2024 | 7.55 | 7.55 | 市城乡一体化建设中心 |
| 211 | 西排新村老旧小区改造 项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资10.97亿元，规划用地面积75327平方米（113亩），总建筑面积315522平方米，该项目建成，将解决该小区危旧房改造1500户。 | 2022-2025 | 10.97 | 10.97 | 市城乡一体化建设中心 |
| 212 | 下埠A-16地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资5.80亿元，规划用地面积34800平方米（52.2亩），总建筑面积97440平方米，该项目建成，将解决下埠拆迁安置508套。 | 2021-2024 | 5.81 | 5.81 | 市城乡一体化建设中心 |
| 213 | 象北D01-04地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资3.40亿元，规划用地面积45807平方米（68.71亩），总建筑面积168200平方米，该项目建成，将解决象北拆迁安置472套。 | 2019-2022 | 3.40 | 1.60 | 市城乡一体化建设中心 |
| 214 | 象北D03-03地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资8.60亿元，规划用地面积49005平方米（73.51亩），总建筑面积94164平方米，该项目建成将解决象北拆迁安置276套。 | 2020-2023 | 8.60 | 6.00 | 市城乡一体化建设中心 |
| 215 | 象岗社区城中村改造 项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资8.58亿元，规划用地面积50000平方米（75亩），总建筑面积125000平方米，该项目建成，将解决该小区危旧房改造600套。 | 2023-2028 | 8.58 | 5.00 | 市城乡一体化建设中心 |
| 216 | 象中7-17地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资9.69亿元，规划用地面积45472平方米（68.21亩），总建筑面积121175平方米，该项目建成，将解决象中拆迁安置496套。 | 2019-2022 | 9.69 | 2.61 | 市城乡一体化建设中心 |
| 217 | 新城华府（二期） | 实施类 | 住房保障类 | 项目总建筑面积80210㎡，其中地上计容建筑面积为59219㎡（住宅54872㎡，商业3350㎡，其他997㎡），不计入容积率20991㎡。本项目总幢数为10幢，预售面积58105.45㎡，其中住宅54952.4㎡，共452套，商业3153.05㎡，共42套。其中第1-6幢为6层小高楼，第7-10幢为21层高楼，商业用房位于第7-10幢一层底商。 | 2019-2022 | 4.00 | 2.30 | 市自然资源与规划建设局 |
| 218 | 新鸿未来城 | 实施类 | 住房保障类 | 总投资92102万元，用地面积69632.99，A地块建设住宅11幢高层，B地块建设商业综合体，将极大的带动龙港商业发展。 | 2019-2022 | 9.21 | 2.19 | 市自然资源与规划建设局 |
| 219 | 月湖西片商住房 | 实施类 | 住房保障类 | 项目选址在XC-1-52a和XC-1-58地块总面积约102亩的商住。 | 2021-2025 | 14.00 | 14.00 | 市新城开发建设中心 |
| 220 | 沿江大道沿线旧城改造 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总投资27.50亿元，规划用地面积239900平方米（359亩），总建筑面积628060平方米，该项目建成，将解决江口下埠拆迁安置2200套。 | 2021-2027 | 27.51 | 10.00 | 市城乡一体化建设中心 |
| 221 | 逸合城综合体（XC-1-45、XC-1-50地块） | 实施类 | 住房保障类 | 总用地面积65696㎡，总建筑面积294065.20㎡。 | 2020-2022 | 8.39 | 7.87 | 市新城开发建设中心 |
| 222 | 新城龙湖片区8-03地块 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总用地面积76763㎡（约115.14亩）地上建筑面积199584㎡。 | 2021-2024 | 12.00 | 12.00 | 市新城开发建设中心 |
| 223 | 新城龙湖片区8-18地块 | 实施类 | 住房保障类 | 项目总用地面积72545㎡（约108.8亩）地上建筑面积174108㎡。 | 2021-2024 | 10.00 | 10.00 | 市新城开发建设中心 |
| 224 | 炉头村B-06、B-11地块城中村改造项目 | 实施类 | 住房保障类 | 项目规划用地面积8176平方米（12.26），总建筑面积30590平方米，该项目建成，将解决炉头拆迁安置240套。 | 2021-2024 | 1.00 | 1.00 | 市城乡一体化建设中心 |
| (二）预备类（1个） | 20.00 | 20.00 |  |
| 225 | 新城未来社区 | 预备类 | 住房保障类 | 项目拟选址于龙港新世纪大道东侧、城南大道以南、迎宾路以北占地面积约700亩，建设为龙港新城未来社区 。 | 2021-2025 | 20.00 | 20.00 | 市新城开发建设中心 |

2.重大平台清单

| 序号 | 平台 名称 | 总体目标 | 平台概况 | “十四五”工作节点任务 | 创建期限 | 责任单位 （带▲号为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舥艚渔港经济区 | 形成集渔业生产、产城融合、休闲旅游等为特色的渔港经济区。 | 以渔港为龙头，渔业为基础，集渔船避风补给、鱼货交易、冷链物流、精深加工、休闲旅游等功能于一体的渔港经济区。 | 完成避风锚地、水产品交易市场项目建设，适时推进渔业产业园、冷链物流园建设，实施美丽渔港内港滨海区 | 2021-2025 | 市农业农村局 |
| 2 | 浙江理工大学龙港研究院 | 重点在印刷包装设计智能化高端技术、纤维和新材料、高端装备制造、绿色包装等领域加强关键技术研发，成为推动龙港经济结构调整和工业经济转型升级的重要引擎，成为龙港实施创新驱动发展战略的主要科技支撑力量。3年内，打造成为浙江省具有影响力的综合性产业技术研发机构。 | 龙港市人才创新团队不少于6个；柔性引进省部级以上人才项目10个以上，创建公共研究和测试平台、浙江理工大学国家技术转移中心龙港分中心、印刷包装设计分中心、功能性无纺布新材料研究分中心、印刷包装高端装备研发分中心、智能化光电检测工程技术分中心，导入浙江理工大学省级科研平台，建立相应的产业研究所不少于3个；创建市级企业研究开发中心不少于15家、省级研发机构不少于9家 。 | 1.2021年，完成研究院的软硬件建设，团队建设，积极对接企业提供科技服务。 2.2022年，在企业合作、科研研发成果、成果转化、项目申报、科技获奖等方面取得一系列的成果输出。 3.2023年，在产学研一体化方面取得显著的成果，打造成为浙江省具有影响力的综合性产业技术研发机构。 | 2021-2023 | ▲市经济发展局 市产业科技发展有限公司 |
| 3 | 省级高新技术产业园 | 到2025年，力争在规模效益、创新能力、结构优化、科技服务等方面取得显著成效，达到省级高新区的认定标准，为初步建成高水平创新强市提供强大动力支撑。 | 龙港规划以龙港新城产业集聚区为高新园区创建区块。该区块位于龙港市时代大道以西，舥艚中心渔港以北，总规划面积约12.66平方公里，发展导向为：充分利用临港优势及岸线资源，发展智能印刷包装、新型材料、绿色纺织等产业，着力培育新能源装备、医疗卫材、通用机械等新兴产业。发挥港口优势，辅以物流业、现代服务业等。以龙港本地传统产业转型提升及智能化转型为主，逐步引进新材料、新能源等产业，形成临港服务业中心。 | 2021:对照创建指标体系进行综合评估，完善管理体系及团队建设，客观准确把握区域所处发展阶段及特征，明确园区发展优势及目标。 2022-2023：在城市基础设施、公共建筑、生态绿化等方面实施精准发力，完善园区服务功能。强化招商引资，根据产业定位，进行针对性引进，完善园区产业链，巩固优势，做大做强。 2023-2025：切实把握未来产业发展趋势，锁定契合园区自身的战略新兴产业，重点做精做强园区主导产业，推动园区整体发展，全面强化战略性新兴产业培育，完成园区产业转型提升。提高产业研发水平，提升龙港市产业品质，引领产业科技发展，促进龙港市高质量发展。 | 2021-2025 | ▲市经济发展局 市新城开发建设中心 |
| 4 | 北印龙港现代印刷产业学院 | 经过四年左右时间，以龙港印刷包装产业转型升级发展为牵引，联系北京印刷学院，建设北印龙港现代印刷产业学院。在此基础上，不断优化专业结构、增强办学活力，探索印刷包装产业链、创新链、教育链有效衔接机制，建立新型信息、人才、技术与物质资源共享机制，完善产教融合协同育人机制，创新企业兼职教师评聘机制，构建印刷行业高等教育与产业集群联动发展机制，打造一个融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的校、政、企、行业协会等多主体共建共管共享的示范性人才培养实体。 | 北印龙港现代印刷产业学院是由北京印刷学院与龙港市人民政府、龙港当地印刷企业、行业协会多主体共建共管共享的一所现代化产业学院。学院坚持育人为本，以立德树人为根本任务，以提高人才培养能力为核心，培养符合龙港印刷包装产业高质量发展和创新需求的高素质人才；坚持产业为要，依托印刷包装专业优势，突出高校科技创新和人才集聚优势，强化“产学研用”体系化设计；坚持产教融合，打造集产、学、研、转、创、用于一体，互补、互利、互动、多赢的实体性人才培养创新平台；学院创新管理方式，充分发挥高校与地方政府、行业协会、企业机构等双方或多方办学主体作用，探索“校企联合”“校园联合”等多种合作办学模式，实现现代产业学院可持续、内涵式创新发展。 | 1.2021年，编制产业学院的实施方案，项目申报，获得教育部和工信部的批复；开发专业理论及实践课程，每个专业课程不少于5门；同时完善“引企入教”，引入企业专业人才加入，打造“双师双能型”师资队伍； 2.2022年-2023年，引入企业共建实习实训基地；积极探索创新协同育人的人才培养模式 4.2024年-2025年，管理模式雏形初步构成；实习实训基地运行模式得到优化，行业龙头企业、科技产业园等更多实习实训平台加入；“双师双能型”教师队伍建设初见成效，能为全国其他应用型高校提供可复制、可推广的模式。 | 2021-2025 | ▲市经济发展局 市社会事业局 市产业科技发展有限公司 |
| 5 | 印艺小镇 | 打造数字化、国际化的绿色智造与时尚文创融合示范区 | 龙港印艺小镇作为浙江省第四批特色小镇创建名单，是目前全省唯一一个以包装印刷产业为主导的时尚类特色小镇，创建期5年，总投资54.4亿元。小镇总用地面积约3.51平方公里，建设面积1812亩。围绕“印时尚”“艺文化”双轮驱动，按照“一心”“两轴” “三园” “两区”的总体布局，重点构建1+1+1产业体系，努力打造一个融生产观光、展示体验、印刷文化创意、休闲旅游于一体，具有“特而强”的产业，“聚而合”的功能，“小而美”形态的特色小镇。 | 2021年，实施一批基础设施类、产业类以及配套类项目，加快小镇客厅和3A景区创建，完善产业形态。 2022年，3A景区创建通过验收，逐步形成高端要素集聚效应，互联网化、产业数字化、文化创意化赋能印刷产业显著，带动产业整体创新发展。 2023年5月，通过省考核组命名验收。 | 2018-2023 | ▲市经济发展局 市产业科技发展有限公司 |
| 6 | 龙港印刷产业创新服务综合体 | 按照产业链部署创新链、完善资金链的要求，围绕建设印刷产业集群的基本任务，坚持存量盘活与增量带动的基本思路，推进产业创新服务综合体建设，使综合体成为集创意设计、研究开发、检验检测、标准信息、成果推广、创业孵化、校企合作、展览展示、教育培训等功能于一体的创新驱动引领的新典范、产业转型升级的新动力、扩大开放合作的新载体和高端要素聚集的新洼地。 | 印刷产业创新服务综合体位于龙港印刷企业集聚区，以综合体服务大楼为核心，辐射印艺小镇、印刷小微园等产业区块。综合体服务大楼主体共四层，面积8524.8平方米，其中一楼主要布局展示体验区，设有印刷文化体验中心（印刷博物馆）、印刷产品展示中心、路演大厅、微直播空间等；二楼主要布局创意设计和众创空间区，设有创意设计中心、创业公司等；三楼主要布局互联网+众创区，设有互联网+共享服务中心、八戒印艺全球总部等；四楼为高校科研成果转化及人才培育中心，设有北京印刷学院绿色印刷包装产业技术研究院海西分院、印刷装潢制品质量检验中心、科技助企服务机构等综合服务单位。 | 1.2021年浙江理工大学龙港研究院入驻综合体，并正式投入运营；印刷装潢制品质量检验中心开展市场化运营；八戒印艺全球总部正式开展运营。 2.2022年综合体创建通过省级验收。 | 2021-2023 | ▲市经济发展局 市产业科技发展有限公司 |
| 7 | 龙港新城科技创新岛 | 本项目立足龙港新城产业需求，完善龙港市产业链各个环节打造科技服务链，整合优化温州南部副中心科技资源，加强重点产业领域的布局，拟建成“省内一流、国内先进、体制机制创新”的新型创新载体。 | 本项目位于龙湖南侧，疏港大道以北，湖光山色风景秀丽，项目占地面积约600亩。拟建设为以提供研发设计、试验验证、测试评价、成果转移转化、科技创业、科技金融、科技咨询等共性技术和中介服务的科技创新服务中心。主要开展前瞻性战略性研究和重大战略产品研发，着力提升企业自主创新能力和产业技术创新能力，并新建产业集聚区相关商业配套服务中心，如科研成果转换基地，人才公寓，重点项目实验室等。 | 1、2021年完善修编本区块的规划及设计方案，明确定位本项目的核心产业定位和发展方向。 2、2022-2023年，大力推进本项目园区基础配套设施建设，为园区发展奠定基础。 3、2024-2025年，着力推进创新岛的科技创新平台建设，以创新平台为基础为龙港市引入院士工作站、可研成果转换基地等。 | 2021-2025 | ▲市经济发展局 市新城开发建设中心 |

3.重大产业清单

| 序号 | 类别 名称 | 总体目标 | “十四五”工作节点任务 | 责任单位 （带▲号为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷产业 | 打造“一千双百”产业集群，产值达150亿元以上，新增10亿元企业1家，5亿元企业5家。 | 2021年1-6月，围绕新建的印刷专业园区出台数字化园区建设实施意见； 2021年7-12月，初步完成2-3个印刷专业园区数字化建设； 2022年，完成印刷企业拥有印刷许可证1000家以上。 | ▲市经济发展局 市自然资源与规划建设局 |
| 2 | 新材料制造产业 | 培育形成浙南新材料制造产业基地，产值达100亿元以上，新增亿元以上企业5家。 | 2021年1-12月，初步形成以华昊、新瑞等主的水刺无纺布、卫生材料等产业集群； 2022年1-12月，规划新型纸张、可降解薄膜等材料交易市场； 2023-2025，规划布局线束带、汽车隔音塑磁等产业，打造浙南新材料制造产业基地。 | ▲市经济发展局 市新城开发建设中心 |
| 3 | 高端机械设备制造产业 | 通过5年的努力，新增10亿元企业1家，亿元企业10家，机械制造产业产值100亿元以上，形成华东地区具影响力的通用机械设备制造 基地。 | 2021年1-12月，印刷机械设备产业园主体工程结顶，浙江云端汽车部件有限公司主体工程结顶； 2022年1-12月，印刷机械设备产业园投入使用，浙江云端汽车部件有限公司投产； 2021-2025年，依托上海嘉定合作框架，瞄准节能和新能源汽车、节能环保装备这两大先进装备制造产业,着重引进智能网联汽车、餐厨垃圾处置装备制造等企业,打造龙港高端先进装备制造产业群。 | ▲市经济发展局 市新城开发建设中心 |
| 4 | 夜间经济产业 | 通过三年的努力，我市夜间经济产业体系、政策体系、服务体系、战略格局基本形成，“改革城市之夜”经济品牌成为浙南闽东北夜间消费“名片”，建成省级夜间经济示范 城市。 | 2021年：成立夜间经济发展工作领导小组，落实多部门分级分工负责和网格化管控制度，划定夜间经济活动区域红线规划和标识（一期），启动夜间经济重大项目建设，组织开展重大节庆活动等。 2022年：划定夜间经济活动区域红线规划和标识（二期），启动或续建夜间经济重大项目建设，培育一批夜间经济人才，提升夜间经济数字化、智能化水平，引进一批知名品牌入驻重点夜间商业街区。 2023年：编制夜间经济中长期规划，划定夜间经济活动区域红线规划和标识（三期），申报省级夜间经济示范城市，启动或续建夜间经济重大项目建设，继续引进知名商业品牌、服务业品牌及中华老字号品牌。 | ▲市经济发展局 市委基层治理委员会 市自然资源与规划建设局 市综合行政执法局 市新城开发建设中心 市产业科技发展有限公司 |
| 5 | 商贸产业 | 到“十四五”末，我市现代商贸业总体上要形成“一核两圈三带多点”的空间格局，一核为新城中央商务中心，两圈为财富商圈和世纪商圈，三带为沿河生态文化旅游商业服务带、滨江文娱休闲商业服务带和滨海休闲旅游商业服务带，建成区块邻里商业中心。力促电子商务全面发展，建设发展本地化电商平台和单品平台，扶持壮大“龙商购”，建设电商孵化园、电商创业园和电商集聚示范基地，加快电子商务线上线下创新融合发展，切实推进跨境电子商务。大力建设各类专业市场和会展中心，形成“专业市场+新平台+新集群”，培育专业市场新动能。建立“O2O+B2C+C2B”的再生资源新型回收利用模式、“政府+行业企业+社会公众”的回收机制和“互联网+物联网”的回收利用系统。积极民宿特色创新，加速推进特色商业街、商业综合体和星级酒店建设，打造智慧商圈。 | -2024年：1、完成“龙商购”平台的上线、龙港电商孵化园和电商集聚示范基地的建设，完成3个电商园区的创建。2、按照“十四五”商业流通网点规划的要求，推动建设再生资源分拣中心、印刷材料综合市场、汽贸城、农贸市场、会展中心、星级酒店等重点项目，对部分专业市场进行改造提升，推进“一核两圈三带多店”的规划项目建设。3、2021年置信广场、龙跃路商业步行街、东方世贸、新龙华大酒店和赐方大酒店投入使用。 2025年：完成“十四五”商业流通网点规划的项目建设，力争2021年限上商贸企业92家，产值75个亿； 2022年限上商贸企业110家，产值90个亿； 2023年限上商贸企业130家，产值 108个亿； 2024年限上商贸企业145家，产值120个亿； 2025年限上商贸企业170家，产值140个亿。 | ▲市经济发展局 |
| 6 | 物流产业 | 到2025年力争规上物流企业20家，产值20个亿，物流仓储企业机械化、数字化、标准化、信息化、智能化水平和对市场变化的相应能力与供应链协作水平显著提高。依托物流产业园建设，打造温州南部物流中心。 | 1、2021年启动舥艚渔港经济区和新城现代智能物流园区的建设，大力培育拟升规物流企业，整合提升现有物流中心，启动物流仓储、配送中心和冷链物流的建设。成立物流协会，加快发展智慧物流、绿色物流，创新物流运营模式，培养和引进物流中高级人才。 2、2022-2025年全力完善物流基础设施体系，完成“十四五”规划中物流重点项目的建设。 | ▲市经济发展局 市自然资源与规划建设局 市农业农村局 |

4.重大改革清单

| 序号 | 项目 名称 | 主要内容和措施 | 时间节点 | 责任单位 （带▲号为牵头部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场化招商体制改革 | 1.打破政府主导招商引资的单一模式，建立专业招商公司，进一步创新“小政府＋大社会”的市场化运作的招商新模式，让政府在招商引资中从完全主导转变为间接调控； 2.允许多种招商引资主体参与招商引资，以招商公司为载体，组建驻点招商专班，探索开展中介招商、以商招商、委托招商工作，推进招商主体多元化、招商方式多样化、招商网络最大化； 3.建立招商项目谋划机制，建立完善招商项目库，将市场化项目和政府计划项目共同推向市场； 4.制定“高含金量”的招商引资优惠政策，在土地、资金、人才等基本要素资源上提供切实保障； 5.制定市场化招商引资激励机制，按照招商引资业绩对非政府招商主体给予激励，通过建立竞争机制实现招商引资效率的提高和生产要素资源配置的优化。 | 2021年1月前启动上海、杭州驻点招商工作站。 2021年12月前启动北京、深圳、驻点招商工作站。 | 市投资促进中心 |
| 2 | 经开区管理体制改革 | 着眼于增强龙港市经济发展新动能，优化经济技术开发区行政管理模式，实行“政区合一”管理模式，创新开展经济建设和社会管理。 1.推行开发区管理体制改革。强化开发区精简高效的管理特色，创新开发区运营模式，实施法定机构改革，实行企业化管理，市场化运营，完善激励机制，激发广大干部职工工作热情，推动开发区高质量发展。 2.打造数字化智能化新体系。延伸开发区产业平台，集聚壮大新兴产业集群，突出开发区创新平台作用，引入大数据、人工智能、区块链等技术，打造集电子政务服务、公共服务、产业信息、数据资源共享于一体的数字平台，实现城市化发展与信息化、数字化共融，提升开发区智慧服务设施能级。 3.积极探索市场化运作模式。探索多元化管理运营模式，提高专业化管理水平，完善开发区公共服务、基础设施类项目建设参与模式，鼓励社会资本参与开发区投资建设、运营特色产业园，积极探索合作办园区模式。 | 2020年12月-2021年3月 完成经开发区管理体制改革方案设计。 2021年4月-2021年10月 出台开发区法定机构管理办法，完成人员配置，制定制度，机构落实。 | ▲市经济发展局 市新城开发建设中心 市委组织部 |
| 3 | 基层治理“扁平化”综合改革 | 按照“大部制、扁平化、低成本、高效率”的改革要求，以基层治理扁平化、社区化、网格化、信息化“四化”集成改革为路径，探索建立“市管村居、分片服务、智能高效”的扁平化基层治理新模式，加快推进基层治理体系和治理能力现代化，打造全国基层治理改革创新实践区。 1.深化扁平化基层治理改革。一是构建“三位一体”治理框架。将辖区划分为26个基层治理单元，每个单元建立社区联合党委、社区联勤工作站、社区综合服务中心“三位一体”运行体系，把所有部门下沉干部的办公桌搬到社区，实行党建统领社区、部门干部下沉到社区、政务服务中心和矛调中心延伸到社区，使市直管社区的“扁平化”改革更加贴近基层百姓，实现高效能、高质量加强基层治理。二是打造百姓家门口服务站。以社区联勤工作站和社区综合服务中心为平台，整编入驻公安、市监、执法等部门下沉人员、驻社干部、专职社工、社区两委干部，开展组团式服务、网格化治理，打造10分钟服务圈，力争90%以上基层矛盾、事项需求就近从快得到解决。 2.推进基层治理社区化改革。全面推进“村改社”改革后半篇文章，制定实施方案和出台有关政策，积极探索社区干部职业化改革。深化“三分三改”（政经分开、资地分开、户产分开和股改、地改、户改），探索农村集体“三资”前置全托监管模式，彻底破除城乡二元结构。 3.推进基层治理网格化改革。科学合理划分网格，将全市划分为32个大网格103个全科网格，按照“一格多元、一员多格”要求整编部门下沉力量和社区干部入格。通过GIS一张图共享平台和网格信息会商处置平台，实现重点人、事、场所信息收集、流转、处置、反馈形成闭环，贯通基层治理“血脉”，强化网格治理能力。 4.推进基层治理信息化改革。以数字化改革牵引“三位一体”高效运转，将政务服务 2 .0、党政办公OA系统、视频会议系统终端向社区联合党委延伸覆盖，实现市委市政府工作指令直达社区。整合矛调中心、公安110、12345热线、应急等组建全市统一的指挥平台，深化智慧安防小区创建，拓展托幼养老、消防安全、出租房管理等基层治理个性化场景应用开发，努力实现“多屏合一、一网统管”。加快推进基层群众性自治组织的智治工作平台建设，实现对人、事、房等重点环节的全面感知、态势监测和事件预警。 | 1.2022年12月底前建立扁平化基层治理新模式； 2.2023年12月底前总结经验并在省内复制推广。 | ▲市委基层治理委员会 市委组织部 市委政法委 市社会事业局 市农业农村局 |
| 4 | 新型县域政务服务模式改革 | 按照“大部制、扁平化、低成本、高效率”的改革要求，结合“放管服”改革，探索“事项最少、流程最佳、效率最高、服务最优”的新型县域政务服务模式，打造全国新型县域政务服务标杆。 1.探索政务服务“一机构”。深化相对集中行政许可权改革。持续整合各部门行政审批相关服务职能，推行“一枚印章管审批”的政务服务改革模式。 2.制定政务服务“一清单”。在全面承接办事事项的基础上，根据龙港市的经济社会发展需求，向省级有关部门争取继续下放或授权“含金量”大的事项，采取审批改备案、告知承诺等方式压缩审批事项，编制一套最简版的县域政务服务事项清单。 3.构建政务服务“一张网”。注重高起点、高标准，加强顶层设计，贯彻落实浙江省政务服务2.0建设试点，推进政务服务事项标准化配置和业务审批系统标准化改造，实现办件数据全流量实时汇聚、办件过程全流程监控。 4.构建系统集成“一件事”。将涉及公民和企业的高频事项梳理归集为“一件事”，进一步精简办事材料，优化办事流程，压缩办事时间，提高办事效率。同时，全面优化“一件事”场景应用，不断优化网上操作模块，提升用户体验感，实现从“可办”向“好办”转变。结合“扁平化、大部制”的特点，推出一批具有龙港特色的“一件事”，力争打造全国示范。 5.构建政务体系“同权办”。推行市、社区事权同权化管理，建立以“近场”居家随时办、“中场”社区就近办、“远场”政务服务中心兜底办的多元化、扁平化的政务服务供给模式，实现公民个人事项90%以上家门口都能办，90%以上政务服务办件网上受理，方便群众就近办理。 6.构建专业服务“一团队”。坚持专业、高效的导向，实施“收办分离”工作机制，采取政务服务窗口人员劳务外包或政府购买服务的方式，提高窗口人员待遇，做到培训专业化、考核系统化、监管日常化、服务高效化，建立一支相对稳定、结构合理、业务精湛的窗口工作队伍。 | 1. 2022年6月底前完成相对集中行政许可权改革 2.2022年12月底前，建立“事项最少、流程最佳、效率最高、服务最优”的新型县域政务服务模式，打造全国新型县域政务服务标杆。 | ▲市政务服务中心 市委组织部 市委基层治理委员会 市智慧城市建设中心 |
| 5 | “一张清单转职能”改革 | 发挥市场机制作用，加快政府职能转移步伐，着力破解大部门“人少事多”问题，打造“小政府、大服务”高效运转模式。 1.制定可动态调整的政府购买服务目录。积极引导行业协会、专业公司、中介机构等社会组织有序参与政府职能转移。 2.规范社会组织承接政府职能的行为。探索建立有效监管承接政府职能的社会组织新机制，推动已转移事项高效落地；推出一批以社区组织、国有企业为承接主体的政府职能转移项目，提高政府职能转移效率。 3.培育一批专业化的社会组织。依托政府职能转移项目、政府购买公共服务项目，以行业枢纽型社会组织为重点，发挥社会组织公益园孵化培育作用，加快专业化社会组织培育力度，构建社会组织培育、成长长效机制，开展专业化社会组织定向培育。 4.制定政府职能向社会转移标准化体系。在财政绩效评价的基础上，制定全面、科学的政府职能向社会组织转移效果评价指标体系；建立全覆盖的信息系统，整合政府职能向社会转移项目信息、政府购买公共服务信息，为监管提供坚实的数据基础。 5.加强职能转移后的执行监管，对在履行转移职能过程中存在不作为、乱作为、不到位、弄虚作假、违法犯罪等问题的职能承接主体，由职能承接主体主管管理单位依法依规进行处置，依法纳入公共信用平台；严重失信的，依法依规实施信用联合惩戒。 | 1.2021年新增转移事项30项以上，重点转移事项10项以上。 2.2022年12月底前，建立政府职能向社会转移相关制度。 3.2023年12月底前，总结职能转移经验，并在省内复制推广。 | ▲市委组织部 市财政局 |
| 6 | “五多合一”改革 | 争取“五多合一”综合改革国家级试点，充分发挥龙港大部门制的集成优势，推动“多个规划、多种测量、多个审批、多种验收、多种办证”并联进行，实现部门联办协同高效。 1.推行“多规合一”，建立一体化的国土空间规划体系，推动城乡建设、产业布局、生态保护等有机衔接，实现全市一本规划、一张蓝图。 2.推行“多测合一”，将项目前期测绘和后期各类竣工实测交由一家具备相应资质的测绘单位进行全流程测绘服务，促进测绘中介服务提速降费。 3.推行“多审合一”，按照“一类事项一个部门统筹、一个阶段同类事项合并”的总体要求，合并建设项目规划选址与用地预审，合并建设用地规划许可和用地批准审查，联合审查工程方案设计，切实提高行政审批效率。 4.推行“多验合一”，围绕“减事项、减材料、减环节、减时间、减费用”的要求，切实提高工作效率和服务水平，将建设工程竣工规划核实、用地复核验收、消防验收、人防验收、竣工验收备案、城建档案验收等验收事项纳入联合验收，合并规划核实、用地复合等验收事项，切实提高验收效率。 5.推行“多证合一”，在“多审合一”“多验合一”的基础上，简化办证手续、减少办证数量，探索一个项目全周期一本证改革。 | 2022年6月底前，基本实现“多个规划、多种测量、多个审批、多种验收、多种办证”并联高效 进行。 | ▲市自然资源与规划建设局 市行政审批局 |
| 7 | 龙港市综合行政执法 改革 | 为加快建设现代政府和人民满意的服务型政府，不断提高治理能力，根据党的十九届四中全会作出的《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》、浙江省委省政府出台的《关于深化综合行政执法改革的实施意见》（浙委办发〔2019〕46号）等文件精神。 立足龙港“大部制、扁平化、低成本、高效率”的改革要求，按照“精简、统一、效能”的原则，更大范围地推进跨领域跨部门综合行政执法体制改革，积极探索县域“一支队伍管执法”。 划转26个管理领域的全部行政处罚权及与之相关的行政检查和行政强制职权（不包括降低资质等级、吊销行政许可证件(执照) 的行政处罚事项以及限制人身自由的行政强制措施），由龙港市综合行政执法局集中行使。 做到监管成本最低化、干扰最小化、效能最大化，加快建设法治政府，推进县域治理体系与能力现代化。以“整体智治”理念，全面推广“综合查一次”创新实践，坚持数字赋能，努力解决多头执法、无人执法、选择性执法和以罚代管等问题，不断提升执法权威性、公信力，加快构建“大综合、一体化”的行政执法体系，争当综合行政执法改革开路先锋。 | 2020年12月底前：完成第一批1179项行政处罚事项的划转和执法人员的划转工作。 2021年持续推进； 1月前：执法人员入格，承担简易程序的执法工作； 3月前：完成剩余领域的全部行政处罚事项划转到位； 4月前：完成违法线索梳理、立案调查阶段、相关案卷材料、重点关注问题和上级部门的工作要求等内容的清单式移交。 5月：构建专业执法大队进行案件办理试运行； 12月：根据运行情况，进一步进行机制再完善、技术再支撑,经验再总结，逐步建立适合龙港实际的综合执法新模式。 | ▲市委政法委 市综合行政执法局 |
| 8 | 社区干部职业化改革 | 围绕“一定三有”（即定权责立规范和收入有保障、干好有希望、退后有所养）的目标，构建岗位专职化、保障制度化、管理规范化、成长持续化的社区干部职业化新机制。 1.建立职业化队伍。按照“守信念、讲奉献、有本领、重品行”的要求，对标选人，原则上社区党组织书记、主任实行“一肩挑”。 2.推行职业化待遇。以职业化、专业化、规范化为方向，建好建强社区工作者队伍，提高社区主要负责人待遇，实行基础工资和绩效工资制度，对于集体经济增收作出突出贡献的按照一定比例给予奖励，标准由各社区提交居民代表会议决定。 3.强化职业化保障。加大从优秀社区干部中招录公务员、事业人员乃至副科级干部的力度，落实“五险一金”社会保障制度，建立党内关怀基金和谈心谈话、健康体检、临终抚恤等关爱机制。 4.实施职业化管理。建立岗位职责清单、社区事务清单和社区干部负面清单，落实社区干部值班、坐班制度和“民事代办”工作法，提升服务群众效能。 | 2022年6月底前完成社区干部职业化改革。 | ▲市委组织部 市委基层治理委员会 市财政局 市社会事业局 |
| 9 | 全市域土地综合整治试点改革 | 我市全域土地综合整治项目已于2020年4月份由浙江省自然资源厅报自然资源部列入国家试点项目，2020年9月份浙江省政府批示同意实施龙港市全域土地综合整治与生态修复工程。 我市全域土地综合整治试点，以龙港市为基本实施单元，根据社区集体自愿申报，划定整治区域，其范围涉及云岩、 江山、湖前、平等、白沙、芦浦、舥艚、龙江等 7 个区块，共 36 个社区，面积 5296.7916 公顷，占市域面积的 31.80%。 经过多轮调研、核实，36个社区计划实施拆除整理建设用地6597.15亩（其中，建设用地复垦4458.60亩，存量盘活2138.55亩），规划建新区用地5781.14亩（其中，存量盘活2138.55亩，指标置换3642.59亩）。建新区主要用于保障安置用地、基础设施、产业发展等用地需求。其中，建新区存量建设用地占比为37%，通过建设用地整治，共节约建设用地815.96亩，指标节余率为18.30%。36个社区建新区共占用永久基本农田2388.48亩，永久基本农田调整（调出）比例为6.49%。 | 2021年启动第一批次6个社区：海近社区、海平社区、金星社区、华中社区、临港社区、龙平社区，共涉及白沙、湖前、芦浦、舥艚和平等5个区块。 2022年启动6个，2023年启动12个，2024年启动12个。 | 市城乡一体化建设中心 |
| 10 | 农村宅基地制度改革 试点 | 开展国家级宅基地改革试点，扎实推进宅基地使用权（农房）确权颁证，全面掌握闲置宅基地、闲置农房、流转状态等情况，加快推进闲置宅基地（农房）盘活利用工作。 1.确立宅基地（农房）财产权。以宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”为重点，探索开展农村宅基地制度改革，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，试点推进闲置宅基地和农民房屋使用权交易、租赁、入股、置换。 2.梳理宅基地（农房）管辖权（或管理权）。梳理出宅基地（农房）相关的职能边界清单，确定横向交叉职能边界，理顺宅基地管理机制；做好宅基地及农民建房审批的清单梳理，明晰宅基地审批和农民建房监管内容，梳理审批程序、资格条件、审批结果和建房相关内容，确定细化流程。 3.出台宅基地使用权（农房）流转制度。明确市内的宅基地使用权（农房）流转可以进行登记、抵押及再流转，建立网上交易平台，在列入国家级宅基地改革试点的前提下，在龙港市范围内实行农村宅基地跨村调剂审批，并由资规等部门对宅基地使用权（农房）流转进行确权登记颁证。 4.明确宅基地使用权（农房）流转前置条件。在确保一户一房的前提下，明确不得再申请宅基地，并在征得村集体经济组织同意的情况下，方可取得入市交易资格。 5.健全宅基地权益保障方式。完善宅基地管理制度，探索宅基地自愿有偿退出机制，或者以财产要素方式入股，盘活宅基地的财产性功能，进一步破除城乡二元结构、打通城乡要素流动中梗阻、激活农村沉睡资产，有效吸引资金、人才、技术等要素流向农村。 | 1.2021年6月底前，出台龙港市农村宅基地制度改革试点相关规则，并正式全面实施。 2.2021年9月底前，完成国家级农村宅基地制度改革试点中期评估。 3.2022年9月底前，总结经验，争取在全国范围内复制推广。 | ▲市农业农村局 市自然资源与规划建设局 |
| 11 | “两个健康”先行实践基地改革 | 深化龙港市作为创建“两个健康”先行实践基地的牵引作用，牢固树立产业强市理念不动摇，加快推进新旧动能转换，构建符合龙港发展的产业体系，打造实体经济强市。 1.制定实施先进制造业发展计划，推动传统产业改造提升和新兴产业培育，构建现代产业体系，打造具有国家影响力的民营经济创新发展示范区。 2.主动对接国家产业发展导向，争取国家重大生产力布局落地，加快建设龙港新城、小微园、印艺小镇等高能级产业平台。 3.实施数字经济“一号工程”，发展新经济、新产业、新商业模式，促进行业龙头企业转型升级，加快信息化、智能化改造，推动产品高端化、生产专业化、制造信息化、管理精细化，推进产业基础高级化。 4.加强小微企业公共服务平台建设，大力支持中小微企业与大企业、大集团建立以产业链、供应链、产品链为纽带的战略联盟，培育一批“专精特新”企业，推进产业链现代化。 5.争取建设高能级研发平台，建立研发平台与产业发展有效对接机制，发挥辐射带动作用。 6.推进惠企政策直通车工作，大力推进企业精准减负，建立支持企业融资、用地和服务的政策体系，加快企业上市步伐。 7.优化营商环境，推进“一窗受理、集成服务”改革，加快涉企政策整合清理，建立有求必应的营商专员制度。 8.实施民营企业家护航工程，深入实施“青蓝接力”培养计划，营造关心、爱护企业家成长的良好社会氛围，激发企业家精神，培养企业家队伍，构建亲清新型政商关系。 | 2021年12月底前完成“两个健康”先行实践基地创建。 | ▲市经济发展局 市委宣传统战部 市财政局 市自然资源与规划建设局 |
| 12 | 城乡融合发展试验区 改革 | 争取成为国家城乡融合发展试验区改革试点，以缩小城乡发展差距和居民生活水平差距为目标，加快推进城乡人、事、物、产业的融合发展，率先建立起城乡融合发展体制机制和政策体系，为全国提供可复制可推广的典型经验。 1.积极向国家发改委申报创建国家城乡融合发展试验区。以缩小城乡发展差距和居民生活水平差距为目标，以协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略为抓手，率先建立起城乡融合发展体制机制和政策体系，为全国提供可复制可推广的典型经验。 2.统筹推进城乡融合发展体制机制改革。全面贯彻落实《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》，突出改革重点，聚焦城乡人口有序流动、农村权益保障、农村集体经营性建设用地入市、农村产权抵押担保、科技成果入乡转化、城中村改造、城乡产业协同发展、城乡基础设施一体化和公共服务均衡化发展、农民持续增收机制等方面，深入探索、先行先试，走出一条具有龙港特色的城乡融合发展新路。 3.争取城乡融合发展政策保障。一是争取改革授权。允许开展突破现有制度规定的农村宅基地制度改革、农村各类产权抵押担保融资等。二是加强财力保障。争取省级人民政府发行地方政府专项债券，支持城乡融合发展典型项目，分担试验区改革成本。三是加强金融支持。优先支持企业发行城乡融合发展典型项目企业债券等公司信用类债券；利用城乡融合发展基金，重点引导社会资本培育一批国家城乡融合发展典型项目。 | 1.2021年12月底前，争取列为国家城乡融合发展试验区改革试点单位。 2.2023年12月底前，实现城乡人、事、物、产业的融合发展。 3.2025年12月底前，建立起城乡融合发展体制机制和政策体系，为全国提供可复制可推广的典型经验。 | ▲市经济发展局 市委宣传统战部 市公安局 市社会事业局 市自然资源与规划建设局 市农业农村局 市城乡一体化建设中心 |
| 13 | 城市信用体系数字化 改革 | 依托互联网、大数据、云计算、区块链等信息化手段，通过政府信息化平台，以公共信用信息为基础，推进企业、自然人、社会组织、事业单位和政府机构等五类主体的社会信用体系建设。 1.构建信用数据库。依托温州市信用信息综合服务平台，对龙港市公共事务信息平台和龙港基层治理智能化信息采集系统的信用信息，以及公安、法院、税务、环保、市监等单位的信用数据进行归集，构建企业、自然人、社会组织、事业单位和政府机构等五类主体的龙港市信用数据库，提供多渠道、安全高效的查询服务。 2.构建信用综合监管责任体系。构建以信用为基础的新型监管机制，推进政府部门对信用主体进行分级分类，相关信息嵌入业务系统中，建立和实施事前查询、事中监管、事后奖惩的工作机制。 3.构建信用联合奖惩体系。严格按照国家部委的信用红黑名单对象管理办法开展信用红黑名单的认定、退出等相关工作。依法依规对守信主体，在审批审核、贷款融资、资金扶持、评先评优等方面，施行联合激励措施；对失信主体，特别是列入严重失信名单的，依法采取惩戒性措施。依法依规开展公共信用修复工作。 4.推进公共信用信息和信用产品应用。实施信用业务协同应用，推进“信用+审批服务”、温州市个人诚信分（瓯江分）等信用产品应用，开展信用宣传，弘扬诚信核心价值观。 | （一）基础完善阶段（2020年12月底前） 出台《龙港市信用数字化改革实施方案》，建立信用龙港创建工作领导小组，编制《龙港信用信息归集目录》，构建龙港信用数据库。 （二）试点突破阶段（2021年6 月底前） 选取信用+社会治理作为试点，建章立制，探索构建信用监管责任体系，力争取得突破，形成可复制、可推广的信用创建应用典型案例。 （三）全面推广阶段（2021 年7月—2022年12月底） 在试点基础上，进一步梳理形成与信用应用相关的系统清单、权力清单和信用联合奖惩措施清单，进一步推进在政府审批服务、行政监管、公共服务、公共资源交易、政务事务等五大行政领域应用，全面构建行业信用监管责任体系。 | ▲市经济发展局 市法院 市公安局 市市场监督管理局 市智慧城市建设 中心 |
| 14 | 经济领域商（协）会改革 | 以“两个健康”先行实践基地为平台，创新经济领域商（协）会服务发展模式，通过打造产业区域品牌、健全产业生态链、承接政府动态赋权、参与市域治理等，助力新时代“两个健康”先行区建设。 1.创新商（协）会活力机制。探索建立与龙港市域治理相匹配的龙港市工商联（总商会）体系。高标准建设龙港商会服务综合体，以实体化运作、标准化服务、功能化集聚、机制化探索等为抓手，切实发挥商（协）会在培育新业态和促进产业高质量发展中的重要作用。建立会员信息统一登记，探索民营企业都加入相应的商（协）会，争取商（协）会会员企业全覆盖。建立与对口行业管理部门的互动交流机制和对口市领导的联系机制。建立龙港内外商会及企业家互动交流机制，发挥招商引资牵线搭桥作用，促成一批项目落地，促进外地企业和本地企业开展商业合作。 2.创新参与市域治理功能机制。发挥商（协）会经济治理功能，参与或承担编制行业发展规划，制定行业标准，推进质量共治，参与涉企政策制定征询，运用市场化方式，搭建公共服务平台，为会员提供金融、研发设计、成果转化、产品检测、市场开拓、人才培训等集成服务，为行业高质量发展赋能。发挥商（协）会社会治理功能，强化行业自律和信用建设，参与行业纠纷调解、法律维权服务和构建和谐劳动关系，为商（协）会文化建设赋能。发挥商（协）会参与基层治理功能，探索参与园区共建、社区共建，为商（协）会助推基层治理赋能。 3.创新政府职能承接机制。按照“商会有需要、部门能认可、现实有可能”的原则，建立政府职能转移、购买公共服务双向精准对接机制，支持商（协）会承接政府转移职能和参与购买服务，所涉及的经费纳入部门年度经费预算统筹编制。对政府部门向商（协）会购买服务和转移政府职能的履行、财政支出绩效等进行定期检查评估。 4.创新商（协）会激励机制。建立商（协）会考核评估激励机制，制定出台商（协）会专业人才享受民营企业人才同等待遇的举措，探索建立商（协）会工作人员到党政机关和企事业单位交流锻炼机制，创新设立商（协）会发展专项资金。 | 2021年12月底前，探索建立具有龙港特色的新型商（协）会体系。 | ▲市委宣传统战部 市委组织部 市群团工作部 市经济发展局 市投资促进中心 市工商联 |
| 15 | 标准化体系化改革 | 根据“大部制、扁平化、低成本、高效率”的改革要求，总结可推广可复制的成功做法和经验，推进龙港市行政管理和高效治理标准化体系建设，争创龙港市国家新型城镇化综合改革“国家标准”。 1.制定并实施标准化战略。建立完善龙港市标准化综合改革体制机制，充分发挥标准化在推进城市治理体系和治理能力现代化中的基础性、战略性和引领性作用，制定实施标准化战略，推进龙港高质量发展。 2.制定基层治理标准化方案。根据“大部制、扁平化、低成本、高效率”的改革要求，选取龙港成功经验和典型做法，精准到1-2个点位，编制标准体系和相关扁平化治理标准化试点方案，为推进基层治理标准化工作奠定基础。 3.开展标准化试点工作。按照“示范引领，以点带面，分步推进”的原则，选取部分社区作为试点先行先试，跟踪标准实施效果并不断改进，开展标准试点阶段性成效评价。同时，提炼总结成功经验，完善基层治理标准体系，优化龙港基层治理重点标准。 4.争取省标准化试点项目立项。推动龙港基层治理工作申报省标准化试点重点项目，进而争取列为国家级标准化试点提升项目。以项目建设为载体，引智引才，推进标准化在龙港新型城镇化中的推广和应用，并取得实效。 | 2022年12月底前完成标准化体系化改革。 | ▲市市场监督管理局 市委基层治理委员会 |
| 16 | “一张智网管全域”改革 | 1.搭建一网统管总体架构。按照“整体智治、高效协同”理念，加快推进“城市大脑”建设， 有效利用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术，打破信息孤岛，打通数据壁垒，构建市级、部门、社区、网格等多层级数字驾驶舱，编织线上智能管理“一张网”，初步形成“一个大脑管治理”的现代化治理体系。 2.实施重点领域场景应用。围绕“一区五城”战略部署，坚持需求导向、问题导向、效果导向，积极推进全市域、全领域智能管理，先行启动经济运行、城市管理、社会治理、民生服务、智能园区等八大重点领域建设，并逐步向其他领域拓展，积极推进跨部门领域、多业务协同应用创新，通过数字化改革赋能现代化先行，不断提升“整体智治”水平，实现县域治理现代化的全覆盖。 3.逐步完善新型基础建设。加快政务网络、5G、物联网等新型基础设施建设，打造统筹、集约、可靠的信息基础设施资源和环境，进一步夯实数字化支撑体系。 4.推进政府数字化改革。运用数字化技术、数字化思维、数字化认知迭代优化县域治理新机制、新模式，通过数字化改革赋能现代化先行，以数字化改革撬动各方面改革，实现县域治理科学化、精准化、协同化、高效化。 | 1.2021-2022年，完成并发布实施龙港市新型智慧城市“十四五”专项规划，探索政府数字化改革，推进“一张智网管全域”的技术支撑体系和信息化基础环境，加快推进龙港“城市大脑”建设，明确日常运营机制，完善温州“城市大脑”龙港驾驶舱建设，谋划实施8个以上重点领域场景应用，规范数据归集共享开放机制，初步实现一网管全城。 2.2022-2023年，以智能化运用赋能精细化管理，形成“全域感知、全息智研、全程协同、全时响应”治理网络，交通、平安、执法、医疗、旅游、环保等领域智慧应用更有成效，深化数字化政府改革，打响“一张智网管全域”品牌。 3.2024-2025年，有序推进“城市大脑”迭代升级，紧扣“高效、精准、智慧”不断优化政府数字化改革，完善“一张智网管全域”新型数字治理模式，将龙港建设成为中国县域智慧城市的典范。 | 市智慧城市建设中心 |
| 17 | 保障产业高质量发展 改革 | 坚持把创新驱动作为推动实体经济转型升级的主要抓手，总结提升传统产业，大力发展新兴产业，做大做强产业平台，以实体经济高质量发展推动龙港能级提升。 1.深入推进供给侧结构性改革作为产业转型升级的重大任务，推动创新链与产业链深度融合，围绕产业链部署创新链，以“三百三新”为主抓手，推动印刷、绿色纺织等传统产业转型升级，推进制造业振兴工程，推动龙腾计划组织实施。 2.把科技创新作为产业升级的主动力，面向中高端环节进行科技攻关，探索产业研发创新活动的新型组织模式和运行机制。 3.高水平建设温州高新区龙港分园，促进龙港-龙湾合作，借助龙港科技资源富集、创新活力迸发的优势，打通科技成果产业化渠道，保持产业链供应链的稳定性和竞争力。 4.围绕“产业数字化”和“数字产业化”，加快数据应用、终端产品制造等产业集聚发展，推动全链条数字化改造，推动大数据、新技术、新平台、新金融和新制造等全面升级，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧数据供应链体系。 | 2022年12月底前，实现龙港产业转型升级有明显成效。 | ▲市经济发展局 市新城开发建设中心 |
| 18 | 新型体 校建设 改革 | 提出新型体校创建方案，并将新型体校创建经费列入政府财政预算。具体安排: 1.学校设地址在龙港体育馆。 2.有专门办公地址、法人代表、独立账户、领导队伍、教练团队。 3.训练项目分点布置在各学校和专项训练基地。 4.由新型体校领导团队定期指导并派专业教练员进训练点开展活动。 5.指导工作做到有规划，有步骤，有总结地开展训练活动。 6.每年分年初、年中、年末对各训练点进行指导考核。 | 2021年完成。 | 市社会事业局 |
| 19 | 县域新型城镇化综合改革试点 | 对照《国家发展改革委关于加快县城城镇化补短板强弱项工作的通知》提出的四大领域17项建设任务，提出本地城镇化补短板强弱项的工作推进机制，财政资金统筹使用方式、社会资本参与路径、建设用地保障措施、政府债务风险防控机制，项目审批、建设等前期工作提速优化措施，以及项目后期绩效评价机制。 | 2021年申报试点，按照四大领域17项补短板任务，推进相关工作，争取成为国家示范点，获取国家资金土地等要素支持。 | 市经济发展局 |
| 20 | 一体化合作办学改革 | 加强龙港学校与温州名校在教师互派、管理嫁接、教学互通、教研互助、资源共享等进行全面合作，实现教育优质均衡发展；通过学科基地建设、高考备考视导、数字化考核评价等举措，全力提升教育教学质量。 | 2023年完成 | 市社会事业局 |
| 21 | 教师市管校聘的管理改革工作 | 以学科为导向的学校竞聘、全市竞聘、组织统筹调剂等三轮聘用制度，合理配置资源，建立竞聘上岗、竞争择优、能上能下的用人机制；打破校长教师交流的管理体制障碍，打破教师聘用终身制，落实学校的用人自主权，充分调动校长和教师的工作积极性。稳步推进新教师三年挂职锻炼、优秀教师三年支教、校长职级制改革。 | 2021年完成 | 市社会事业局 |
| 22 | 深化丧事简办改革 | 推出身后“一件事”改革实施方案，实现丧属通过线下电话预约，线上浙江政务服务网、“浙里办”APP等多种渠道方式进行申请办理丧事，再由工作人员上门办理，打造“身后一件事”零次跑模式，信息推送公安、民政，社保、医保、卫健、退伍军人事务、残联等各个部门，进行核实注销户口、火化预约、发放丧葬费、抚恤金或停发优抚补助金等，实现跨业务部门协同，流程交互，数据先行快捷方法。 | 2021年完成 | 市社会事业局 |
| 23 | 龙港大部制下的党建引领基层治理改革 | 组织规范。在党组织设置方式上进行探索。 队伍规范。推行社区主职干部专业化改革。 活动规范。坚持常态化开展每月15日“主题党日”夜学活动。 制度规范。制定出台《龙港市社区干部管理办法》。 保障规范。全面落实社区“三项经费”。 | 2025年前 | ▲市委组织部 市财政局 |

5.重大政策清单

| 序号 | 政策名称 | 出台背景 | 初步框架 | 出台时间 （预计） | 责任单位 （带▲号为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微园规范化管理办法 | 为进一步加强小微园规范管理，加快数字化园区建设，切实发挥小微企业壮大发展的孵化平台作用。 | 1.园区产业定位、规划布局等要求； 2.园区业委会、运营团队建立的标准； 3.园区入园企业的日常监管、进退机制等要求； 4.园区违章处罚、日常巡逻、部门联动等要求； 5.园区数字化建设模式、政府奖励等规定。 | 2021年 5月 | ▲市经济发展局 市应急管理局 市综合行政执法局 |
| 2 | 支持实体经济发展管理办法 | 为更好的助力实体经济高质量发展，根据一年来相关政策的优劣以及周边县市区一些好的政策、做法，对已有的实体经济政策进行修改。 | 1.加大高新技术类企业以及科技型项目的扶持力度； 2.对技改政策进行修改，侧重智能化技改、智能化车间等方向的补助，融资性技改如何扶持等； 3.对获得省级（含）以上荣誉，如首台套、重点实验室、技术中心等，以及牵头行业标准制定等方面加大奖补力度； 4.对一些为了考核任务而设立的政策条款进行修改、删除； 5.加入对行业协会的相关扶持政策。 | 2021年 6月 | ▲市经济发展局 市财政局 |
| 3 | 厂房出租管理办法 | 为进一步规范我市厂房管理，集约土地利用效率，落实企业发展全生命周期管理。 | 1.厂房出租适用范围，确定哪类厂房可以出租、哪类企业可以租赁； 2.厂房租赁的相关要求，如亩均税收、监管协议等； 3.厂房出租登记流程，明确租赁所提供的相关材料； 4.厂房租赁涉及相关部门的职责分工。 | 2021年 6月 | ▲市经济发展局 市应急管理局 有关平台 |
| 4 | 关于进一步加快培育扶持乡村旅游发展的实施意见 | 进一步培育和发展乡村旅游提供支持和保障，促进全市乡村旅游健康快速发展。 | 编制旅游规划，完善乡村旅游基础设施和服务体系，开发乡村旅游特色产品、规范乡村旅游管理服务、建立乡村旅游准入规则、加强乡村旅游宣传推广、重视乡村旅游教育培训和人才培养、加大A级景区村庄建设扶持力度等八个方面具体。 | 2021年 | 市委宣传统战部 |
| 5 | 加强“普惠型”福利体系建设 | 委托社会组织开展系列关爱活动，加强对农村留守儿童和困境儿童关爱服务。 | 加强孤残儿童和困境儿童精准保障，社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1378元，困境儿童保障标准每人每月827元。 | 2021年 | 市社会事业局 |
| 6 | 加强民办教育专项奖励机制 | 优化民办教育和学前教育专项奖励机制，加大对普惠性民办幼儿园的奖补力度。 | 更好地促进普惠性民办幼儿园健康快速发展，鼓励普惠性民办幼儿园提供多形式、多层次学前教育服务。 | 2021年 | 市社会事业局 |
| 7 | 鼓励社会参与民生项目投资优惠政策 | 积极探索改善民生事业多元化投入机制，鼓励和引入民间资本办好民办教育、卫生医疗、社会化养老、群众性体育活动等公共民生项目。 | 在财政支持、土地供给、税费优惠、融资贷款给予全面支持，切实提高供给和服务方式的社会化、市场化，有效促进公民办协同发展，为群众提供多样化的选择。 | 2023年 | ▲市社会事业局 市财政局 市自然资源与规划 建设局 |
| 8 | 龙港市社会事业系统优秀人才奖励办法 | 做好名师、名医和高技能人才的培养工作，进一步优化骨干队伍结构。 | 积极推评省、市优秀教师、优秀医务工作者等一线优秀干部，梳理系统先进典型，构建“龙港民生事业发展群英谱”，激发干部队伍工作热情。 | 2021年 | 市社会事业局 |
| 9 | 全员聘任制 | 龙港市实行大部制改革，人少事多，部门对上普遍为“一对多”，人员工作强度大，影响工作积极性。限于当前职务和岗位晋升有限，没有更好激励干部的抓手，因此建议试行全员聘任制。 | 试行全员聘任制，推行全员聘任、清单考核、差异分配、末位淘汰，统筹使用并盘活行政事业等各类人员和相关绩效奖金，奖优促劣，激发干部活力。 | 2021年 6月 | ▲市委组织部 市委市政府办公室 市纪委（监委）机关 市财政局 |
| 10 | 工业企业增容增效扶持政策 | 为妥善处理历史遗留问题，支持企业依法取得工业厂房 合法产权，引导企业完善产权管理，推动企业“有恒产有恒 心”。需出台龙港市开展工业企业违法建筑清理补办工作政策。 | 1.受理范围 2.补办流程 3.组织保障 | 2021年 6月 | ▲市政务服务中心 市经济发展局 市自然资源与规划建设局 |
| 11 | 装配式建筑扶持政策 | 为贯彻中央和省委省政府、市委市政府城市工作会议精神，落实《浙江省绿色建筑条例》、《浙江省人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》(浙政办发〔2016〕111号)、《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅全装修工作的指导意见》(浙政办发〔2016〕141号)和 《温州市人民政府办公室关于推进新型建筑工业化的实施意见(试行)》(温政办〔2016〕78号)等有关要求，进一步推进绿色建筑和建筑工业化、住宅全装修发展。 | 1.主要目标 2.重点任务 3.政策支持 4.保障措施 | 2021年 10月 | 市自然资源与规划建设局 |
| 12 | 历史违建清理补办政策 | 1.原龙港在撤镇批市之前，一直在执行苍南县清理补办政策。 2.为了政策的延续性，必须启动对大量的历史遗留违建房屋出台清理补办政策。 | 1.治理范围及对象、执行单位及职责 2.补办征地集体转国有 3.行政处罚作价和出让金收取标准 4.补办流程 | 2021年 6月 | ▲市自然资源与规划 建设局 市综合行政执法局 |

6.重点要素清单

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | “十四五”工作目标 | “十四五” 节点任务 | 责任单位 （牵头单位打▲号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金保障 | 资金要素 保障 | 重点抓好财源培植，建立健全税收征管体制，理顺非税收入征收机制，确保财政收入稳步提升。大力支持做好“做地、储备、出让”全链条工作，确保土地出让金及时、足额缴入国库，做大地方可用财力。探索建立“财政资金为支撑，国有企业市场化运作为主体，社会资本参与”的多层次、多元化、多渠道投融资体制，为龙港市高质量建成国家新型城镇化综合改革示范区提供坚实保障。 | “十四五”未，财政总收入预期达到50亿元，其中2021年度28.38亿元；一般公共预算收入达到30亿元，其中2021年度19.5亿元；“十四五”期间，新增政府债务余额30亿元，其中2021年度8亿元；土地出让金收入150亿元，其中2021年30亿；金融机构融资112亿，其中2021年20亿元。 | 市财政局 |
|  |  |  | 经营性土地出让1300亩，实现土地出让金130亿元以上。 | 2021年度出让10个地块，出让金25亿元。 2022年度出让11个地块，出让金26亿元。 2023年度出让12个地块，出让金27亿元。 2024年度出让13个地块，出让金28亿元。 2025年度出让14个地块，出让金29亿元。 | ▲市自然资源与规划建设局 市新城开发建设中心 |
| 2 | 人才保障 | 人才政策 | 1.多元联动的人才投入政策 2.开放包容的人才集聚政策 3.立体分层的人才培育开发政策 4.分层施策的人才评价政策 5.便捷高效的人才服务保障政策 | 1.2021年出台《人力资源服务业扶持政策》。 2.2022年出台《人才创新创业投融资政策》。 3.2022年出台《推进乡村人才振兴的意见》。 4.2023年完善《人才柔性引进和使用政策》。 | ▲市委组织部 市经济发展局 市社会事业局 市农业农村局 |
|  |  | 重点人才 计划 | 1.海内外高层次人才集聚计划 2.产业为基人才引培专项计划 3.龙雁归港计划 4.专项人才引育计划 | 1.2022-2023年建立本地企业种子库。 2.2023-2024年，新建一批大学生实践基地和创业园，加快打造青年人才在龙港的创新创业基地。 | ▲市委组织部 市经济发展局 市群团工作部 市社会事业局 |
|  |  | 重点平台 建设 | 1.创新创业平台建设提升 2.人才服务平台提质工程 | 1.2021年建成龙港印刷产业协同创新中心。 2.2021-2023年建设龙港政产学研合作平台。 3.2021-2023年构建覆盖全国的“龙港籍人才地图”。 4.2022-2025年建设龙港国际人才创新港。 | ▲市委组织部 市经济发展局 市财政局 市社会事业局 市群团工作部 市产业科技发展有限公司 |
| 3 | 用地保障 | 盘活批而未供土地 | 计划盘活指标1500亩，全部完成历史遗留土地“批而未供”问题。 | 加快“批而未供”“供而未用”清理，2021底前消化“批而未供”土地 300 亩，2022-2025年底前全部消化“批而未供”土地 1200 亩，处置。 | ▲市自然资源与规划 建设局 |
|  |  | 土地储备 | 做地储备1300亩。 | 2021年完成土地储备280亩。 2022-2025完成土地储备1020亩。 | ▲市自然资源与规划 建设局 |
|  |  | 复垦造地 | 垦造耕地1500亩，旱改水500亩（包含购买异地调剂指标）。 | 2021-2025年，完成 6个全域土地综合整治项目实施方案的上报；完成垦造耕地 1500亩（其他新增耕地 1000 亩，建设用地复垦 500 亩）和旱地改水田 500 亩。 | ▲市自然资源与规划 建设局 |