龙港市小微企业园安全生产隐患整治百日

攻坚专项行动方案

（征求意见稿）

为认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产的重要指示精神，根据温州市《关于开展三园一点安全专项整治工作的通知》要求，切实做好当前小微企业园安全生产工作，确保入园企业和人民群众生命财产安全，为建党百年营造良好氛围，制定本行动方案。

一、整治目标

通过百日攻坚行动，完善和落实重在从根本上消除园区安全生产事故隐患的责任体系、管理办法、工作机制和控制体系，扎实推进园区安全生产治理体系和治理能力现代化。园区安全生产监管体制健全、责任明晰、安全监管力量进一步强化；园区违章隔层、加层、消防通道占用、助动车充电线乱拉等违章现象得到有效遏制；落实“一园一专班”工作机制，实现安全隐患排查治理制度化、常态化、规范化、长效化，进一步提升应急保障能力，园区重大安全风险管控能力显著增强，有效防范遏制重特大事故，实现园区安全发展高质量发展。

二、工作任务

1.开展厂房违规加层、夹层整治。开展非法加层和夹层排查整治，坚决遏制新增违规夹层行为，特别是近两年新投入使用的小微园新增违法夹层行为；依法处置存量违法夹层行为，按实际情况，制定分类处置办法，坚决拆除存在安全隐患的违规建筑物。

2.推进占用消防通道整治。对占用消防通道的违法建筑要依法予以拆除；对违章锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道、楼道堆放易燃、可燃物品、遮挡消火栓等行为责令改正；督促园区业主和物业落实消防安全主体责任，按标准设置消防通道、消防设施、器材和消防标识，定期开展检查、巡查，及时整改消防违法行为和火灾隐患。

3.开展电动车乱充电整治。严格规范电动车停放行为，严禁在建筑物的公共走道、楼梯间、门厅、安全出口处和其他与生产车间部分没有防火分隔的区域内停放电动车或为电动车充电；严格规范充电线路和设施的管理，禁止电动车乘电梯上楼充电，不得私拉乱接电源线、不得飞线充电；严格规范电动车充电管理，园区要统一建设电动车停放和充电区域，实施规范管理。

4.推进园区车辆有序停放。督促园区完善车辆管理制度，以彩虹智慧园车辆管理经验为基础，园区内停车位统一划线，在满足业主基本停车需求外，探索建立入园车辆进行超时收费机制，物业要加强日常巡逻，引导业主有序停车，对车辆乱停行为进行约束。

5.加强易燃易爆品、危化品管理。严格落实易燃易爆、危化品使用和储存有关规定。开展园区企业危化品仓库排查，完善危化品安全设施及个人防护器材的配备，保证仓库监控、泄漏检测报警、防火防爆设施设备维护及运行良好。建立严格的危化品安全管理制度，强化企业员工安全培训教育，提升一线员工应急技能。

6.开展燃气安全整治。开展园区内用气企业隐患排查，对燃气管道、设施进行拉网式排查，检查机器设备运行情况，对存在燃气使用安全隐患的企业，责令立即整改。

7.完善园区日常管理。园区业主和物业要切实负起安全生产主体责任，加大对园区开展日常巡查，定期检查消防栓、灭火器配备、电线私拉乱接、车辆乱停放等安全隐患；加大安全生产宣传，深化安全警示教育，定期开展消防安全演练、组织园区企业员工安全生产学习，提高突发事件处置能力。

8.强化联合执法检查。健全经发、应急、环保、执法、消防、供电等部门联合执法机制。对专班提交的重点、难点、堵点等安全生产问题，由市经济发展局牵头，联合市自然资源与规划建设局、市应急管理局、市行政执法局、市新城建设服务中心、市消防救援大队、市供电局等部门，开展安全生产联合执法，对安全生产隐患分类分级推进处置，依法依规对企业实施停电措施直至整改到位。

三、实施步骤

从2021年7月1日至2021年12月31日，分四个阶段进行。

（一）动员部署（2021年7月10日前）。各部门各专班要根据本方案要求，进一步明晰目标任务、细化工作措施，对专项工作进行广泛宣传和全面动员部署。

（二）排查整治（2021年7月1日至9月31日）。各部门、各专班要根据职责分工，开展全面排查工作，在7月底前要初步完成各园区安全生产隐患点排摸梳理。在9月底前，对一般的隐患问题由专班组责任相关园区、入园企业进行整改，需部门联合执法的，上报市经济发展局统一开展联合执法攻坚。

（三）集中攻坚（2021年10月1日至11月30日）。针对重点难点问题，由市经济发展局牵头，会同相关职能部门开展逐一问题分析、逐一问题攻坚等措施，强力推进问题整改；对安全生产隐患问题经整改后仍不符合安全要求的企业，坚决予以关停清出。

（四）巩固提升（2021月12月开始）。通过此次园区安全生产整治专项攻坚行动，深入分析园区安全管理存在的共性问题、突出问题，深入查找深层次原因，总结经验做法，形成常态化、制度化、规范化的园区安全管理制度成果，推动园区安全发展高质量发展。

四、保障措施

1.加强组织领导。在龙港市小微企业园高质量发展专项整治工作领导小组框架下，成立由市经济发展局牵头，市自然资源与规划建设局、市应急管理局、市市场监督局、市综合行政执法局、市新城建设服务中心、市消防救援大队、市供电局等部门为成员的小微园安全生产隐患整治专项行动工作组，办公室设在市经济发展局，具体负责定期梳理汇总整治情况，协调重大问题处置，确保工作有序有力推进。

2.实施专班管理。建立“一园一专班”工作机制，针对纳入整治范围的20个小微园区，由市经济发展局、市自然资源与规划建设局、市应急管理局、市综合行政执法局、市新城建设服务中心等5个部门负责，成立20个专班工作组，依托园区安全管家，开展园区动态检查和督促一般问题整改，同时要及时上报重大问题（联系人：周新新，电话：68105692，邮箱：252888401@qq.com。）。

3.强化责任落实。各部门、各专班要切实提高思想认识，强化监管责任，落实“一周一行动、半月一小结、每月一研判”工作措施，加强风险预判，加快化解安全生产重大隐患，确保攻坚任务有力有序有效展开。

附件1：龙港市小微企业园安全隐患整治百日攻坚专项行动部门责任清单

附件2：龙港市小微企业园安全隐患整治百日攻坚管控措施

附件3：龙港市小微企业园安全隐患整治百日攻坚专班分工

附件4：龙港市小微园安全隐患整治清单

龙港市小微企业园高质量发展专项整治工作

领导小组办公室

2021年6月28日

附件1

龙港市小微企业园安全隐患整治百日攻坚

专项行动部门责任清单

|  |  |
| --- | --- |
| **成员单位** | **工作职责** |
| 市经济发展局 | 1.指导建立健全小微企业园运营管理机构；  2.督促小微企业园成立业主委员会；  3.对各部门上报的隐患整治情况进行汇总并上报市考绩部门；  4.牵头各相关单位对重点、难点问题展开联合执法。 |
| 市自然资源和规划局 | 1.负责小微企业园环保问题整治；  2.负责整治园区内建筑设计和工程质量存在的安全隐患问题； |
| 市市场监督管理局 | 负责整治公司注册地址与经营地址不一致的园内生产企业 |
| 市应急管理局 | 负责整治小微企业园安全生产问题。 |
| 市综合行政执法局 | 负责整治小微企业园存在的违章建筑及厂房内部违规隔层问题。 |
| 市供电局 | 负责对违规企业采取有序用电措施。 |
| 市消防救援大队 | 负责整治小微企业园消防安全问题。 |
| 市新城开发建设中心 | 指导监督对城东和新城辖区小微园整治。 |

附件2

龙港市小微企业园安全隐患整治百日攻坚管控措施

| **序号** | **整治内容** | **措施** | **完成时限** | **责任单位** | **配合单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房违规加层、夹层 | 坚决遏制新增违规夹层行为，特别近两年新投入使用的小微园新增违法夹层。 | 2021年9月 | 市综合行政执法局 | 整治专班 |
| 依法处置存量违法夹层，按实际情况，制定分类处置办法，坚决拆除存在安全隐患的违规建设。 | 2021年12月 | 市综合行政执法局 | 整治专班 |
| 2 | 消防通道不畅通 | 依法拆除占用消防通道的违法建筑 | 2021年7月 | 市综合行政执法局 | 整治专班 |
| 改正违章锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道、楼道堆放易燃、可燃物品、遮挡消火栓等行为 | 2021年8月 | 专班工作组 | 市综合行政执法局 |
| 按标准设置消防通道、消防设施、器材和消防标识 | 2021年8月 | 专班工作组 | 市消防救援大队 |
| 3 | 电动车充电安全隐患 | 制止在建筑物的公共走道、楼梯间、门厅、安全出口处和其他与生产车间部分没有防火分隔的区域内停放电动车或为电动车充电。 | 2021年7月 | 专班工作组 | 市综合行政执法局 |
| 清理私拉乱接电源线充电，清理飞线充电，规范电动车在建筑物以外并远离可燃物场地充电。 | 2021年7月 | 专班工作组 | 市综合行政执法局 |
| 统一建设电动车停放和充电区域，实施规范管理。 | 2021年12月 | 市综合行政执法局 |  |
| 4 | 园区车辆乱停 | 完善园区停车位规划建设，探索对其他入园车辆进行收费停车。引导业主有序停车，对车辆乱停行为进行约束。 | 2021年12月 | 专班工作组 | 市综合行政执法局 |
| 5 | 易燃易爆品、危化品规范化管理待加强 | 督促企业严格落实易燃易爆、危化品使用和储存有关规定。 | 2021年12月 | 市应急管理局 | 专班工作组 |
| 开展园区企业危化品仓库排查，完善危化品安全设施及个人防护器材的配备，保证仓库监控、泄漏检测报警、防火防爆设施设备维护及运行良好。 | 2021年12月 | 市应急管理局 | 专班工作组 |
| 强化企业员工安全培训教育，提升一线员工应急技能。 | 2021年12月 | 市应急管理局 |  |
| 6 | 燃气安全风险隐患 | 开展园区内用气企业隐患排查，对燃气管道、设施进行拉网式排查，检查机器设备运行情况，对存在燃气使用安全隐患的企业，责令立即整改。 | 2021年9月 | 市综合行政执法局 | 专班工作组 |
| 7 | 园区日常管理混乱 | 加大对园区开展日常巡查，定期检查消防栓、灭火器配备、电线私拉乱接、车辆乱停放等安全隐患 | 2021年12月 | 专班工作组 |  |
| 完善园区应急预案、组织演练，提高突发事件处置能力。 | 2021年12月 | 市消防救援大队 市应急管理局 |  |
| 加大安全生产宣传，深化安全警示教育，组织园区安全生产线上线下宣讲活动， | 2021年10月 | 专班工作组 | 市消防救援大队 市应急管理局 |
| 8 | 建立联合执法体制 | 健全经发、应急、行政执法、消防救援、供电等部门联合执法机制。定期召开部门协调会议，合力落实安全生产监管各项任务。 | 常态化工作 | 市经济发展局 | 各部门 |

附件3

龙港市小微企业园安全隐患整治百日攻坚专班分工表

| **序号** | **小微园明细** | | | **专班成员** | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位负责人** | **联系电话** | **责任单位** | **分管领导** | **责任人** | **联络员** | **电话** |
| 1 | 能科轻工产业园 | 林加来 | 15888298888 | 新城开发建设中心 |  |  |  |  |  |
| 2 | 龙港新城创业园 | 朱鸿志 | 18658787866 |  |  |  |  |
| 3 | 纺织产业园（一、二期） | 李道汤 | 13806821536 |  |  |  |  |
| 4 | 彩虹智慧创业园 | 杨泳江 | 15088942666 |  |  |  |  |
| 5 | 天成时尚小微园 | 陈志将 | 511116 |  |  |  |  |
| 6 | 龙诚小微园 | 黄祖奋 | 18042102880 |  |  |  |  |
| 7 | 新双鲸小微园 | 沈结华 | 13868349960 |  |  |  |  |
| 8 | 世纪科技创业园 | 杨泳江 | 15088942666 |  |  |  |  |
| 9 | 黄河产业园 | 沈结华 | 13868349960 |  |  |  |  |
| 10 | 嘉宏小微园 | 余作恒 | 650622 |  |  |  |  |
| 11 | 温州宝来纳小微园 | 何经培 | 13858715368 | 经济发展局 |  |  |  |  |  |
| 12 | 聚力小微园 | 李道挑 | 15967780099 |  |  |  |  |
| 13 | 曙光小微园 | 汤志柯 | 13958739128 |  |  |  |  |
| 14 | 金田小微园 | 杨礼益 | 13758889226 |  |  |  |  |
| 15 | 温龙小微园 | 董文怡 | 558880 |  |  |  |  |
| 16 | 新雅（一期） | 戴永达 | 13958996588 | 自然资源与规划建设局 |  |  |  |  |  |
| 17 | 新雅（二期） | 刘日算 | 15858771118 |  |  |  |  |
| 18 | 仪邦小微园（龙金大道、世纪大道） | 杨志邦 | 15869684666 | 综合行政执法局 |  |  |  |  |  |
| 19 | 小包装小微园 | 蔡振贤 | 13587838872 | 应急管理局 |  |  |  |  |  |
| 20 | 世纪小微园 | 杨礼益 | 13758889226 |  |  |  |  |

附件4

龙港市小微园安全隐患整治清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 园区名称 | 发生位置  （企业名称） | 安全隐患问题描述 | 安全隐患类型 | 整治责任单位 | 计划完成整治时间 | 整治进度 | 问题上报日期 | 存在困难 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（公章） 填报人： 填报时间：