龙港市人民政府关于公布

2020年度龙港市重点工程建设项目名单的通知

各片区，市直属各单位：

2020年度龙港市重点工程建设项目已经市政府常务会议研究，并经龙港市一届人大会议审议通过，现将名单公布如下：

一、重点工程建设项目（实施类）

- 浙江新双鲸产业园

- 龙港天成小微企业创业园

- 龙港三千万套AR科技项目生产线（华旭）

- 龙港瑞普世纪科技创业园

- 黄河轻工小微创业园

- 彩虹智慧科技园

- 年产5万吨水刺、纺熔及复合型无纺布新材料项目（华昊无纺布）

- 年产3200吨热转印材料生产线项目（佳丰印业）

- 年产16000万件（本）文具用品投资项目（浙森工贸）

- 龙港新城小微园

- 龙港新城纺织提升园（二期）

- 龙港化工小微园

- 龙港电雕电镀小微园

- 龙城小微创业园

- 新城集中供热项目管网工程

- 龙港宏程小学建设工程

- 龙港龙城中医院迁建工程

- 龙港新城启源小学及附属幼儿园新建工程

- 龙港新老城连接道路建设项目(江滨大道、临港大道西段、香林大道）

- 228国道（龙港至龙沙段）

- 锦悦府（XC-6-21地块）

- 龙港世纪新城片区4-01地块(都会雅园）

- 龙港世纪新城（4-15天阳房开）

- 龙港赐方大酒店

- 龙港象北城中村改造（龙都悦澜湾）

- 龙港新城新天和家园

- 龙港新城华鸿中央城27.29地块

- 龙港新城恒大逸合城03、04地块

- 鸿信雅苑（XC-2-25地块）

- 龙港滨海休闲带景观工程（龙港城区段）

- 农商银行银信大厦（一期）

- 龙港滨海休闲带景观工程EPC工程总承包（新城）

- 龙港江口村A01、A03城中村改造（老城改造项目）

- 龙港杨家宅城中村改造

- 龙港新美洲城中村改造

- 龙港象中城中村改造（7-17）

- 龙港环河城中村改造（B-01）

- 龙港河北庙城中村改造（3-32碧桂园）

- 龙港市档案馆

- 人才公寓

- 基层服务综合体

- 印艺小镇

- 5G网络基站建设

- 电商孵化园

- 年产15000吨格拉辛纸盒45000吨高中档不干胶系列产品扩建改造项目（永益科技）

- 年产4万吨绿色、智能高档印刷品生产线项目（富捷科技）

- 龙港创业创新园（科技孵化器）

- 远景海上风电高端装备制造项目

- 年产26000吨新型医药包装材料生产线建设项目（通国医药）

- 年产2 万吨vocs 减排新材料及2 万吨环保可降解一次性纸器项目（九穗环保）

- 年产5000万平方米新型医用敷料生产线建设项目（奥奇医用）

- 年产6 万吨不干胶系列产品生产线项目（丰华科技）

- 三一筑工装配式建筑项目

- 综合供能服务站

- 龙港公安科技大楼

- 龙港塘东水厂扩建工程

- 龙港市学校改造提升工程

- 龙港新城养老康复中心建设工程

- 龙港市彩虹幼儿园建设工程

- 龙港职业中等专业学校（一期）

- 基层医疗机构改造提升工程

- 龙港市人民医院建设工程

- 世纪大道（横阳支江-山湖路段）拓宽工程

- 龙港湿地公园二期

- 美丽城镇行动计划

- 乡村示范街改造工程

- 甬台温高速复线芦浦互通连接线

- 瑞平苍高速（南连）

- “四好”农村路

- 农村土地全域综合整治项目

- 龙港城东南片区2号街坊05-12地块控规2-07地块

- 龙港城东商业综合体（新鸿中心广场）

- 龙港市综合材料生态处置中心

- 逸合城综合体（XC-1-45、XC-1-50地块）

- 锦悦府西苑（XC-6-19地块）

- 龙港新城XC-6-23居住地块

- 龙港新城XC-6-31居住地块

- 龙港新城XC-2-32商业地块

- 龙港新城XC-6-24商业地块

- 舥艚中心渔港避风锚地

- 新时代美丽乡村创建

- 乡村振兴示范带

- 美丽河湖建设

- 龙港江南垟平原骨干排涝工程

- 政务客厅工程

- 产业集聚区海景路等11条道路

- 龙港新城中央商贸区朝辉路等六条道路及桥梁工程

- 龙港新城市政道路工程

- 龙港新城启源路工程

- 龙港新城世纪大道（舥艚大桥起坡点至渔港路）工程

- 公共服务中心区道路网工程

- 龙港新城生态整治修复工程

- 龙港新城排涝调蓄工程（龙湖湿地公园)

- 龙港市公共服务中心区

- 智慧龙港工程（“城市大脑”运行指挥中心）

- 双桂龙金东区E08-7地块城中村改造项目

- 新斗门G09地块城中村改造项目

- 瓦窑头A-04地块城中村改造项目

- 龙港下埠A-16地块城中村改造项目工程

- 龙港炉头村B-06、B-11地块城中村改造项目工程

- 龙港象北村D03-3地块城中村改造地块

二、重点工程建设项目（争取开工类）

- 龙港市人民法院审判综合楼

- 龙港市人民检察院办案技术综合楼

- 各片区派出所建设工程

- 桐乡至龙港公路龙港段（S209）

- 龙港市龙腾小学新建工程

- 菜篮子工程

- 中国能源工程集团温州氢能源产业项目

- 印刷材料交易市场

- 金融中心

- 龙港智慧物流园

- 产业集聚区基础公共配套设施

- 龙港下埠A-09地块城中村改造项目工程

- 徐家庄城中村改造项目

- 公安监管中心

- 交警队车管所

- 特警训练基地

- 龙港市外国语学校新建工程

- 龙港市艺术实验学校新建工程

- 龙港市体育场及体育运动学校建设工程

- 龙港新城高级中学新建工程

- 龙港市世纪小学新建工程

- 龙港市社会福利中心

- 九龙湾公园

- 琵琶山整治提升工程

- 高速复线桥下空间利用工程

- 龙港新城自来水厂

- 临安至龙港公路龙港段（S216）

- 舥艚渔港经济区项目

- 消防总站

- A1、B1区吹填及软基处理工程

- 教育综合体

- 家居市场

- 北湖生态公园建设工程

- 沿江大道板块老城改造项目

三、重点工程建设项目（前期类）

- 公安监管中心

- 交警队车管所

- 特警训练基地

- 龙港市外国语学校新建工程

- 龙港市艺术实验学校新建工程

- 龙港市体育场及体育运动学校建设工程

- 龙港新城高级中学新建工程

- 龙港市世纪小学新建工程

- 龙港市社会福利中心

- 九龙湾公园

- 琵琶山整治提升工程

- 高速复线桥下空间利用工程

- 龙港新城自来水厂

- 临安至龙港公路龙港段（S216）

- 舥艚渔港经济区项目

- 消防总站

- A1、B1区吹填及软基处理工程

- 教育综合体

- 家居市场

- 北湖生态公园建设工程

- 沿江大道板块老城改造项目

各相关部门要高度重视和全力推进重点工程项目建设，根据职责分工，切实做好各项工作，保障工程顺利实施。各项目业主要根据任务目标，科学制定工作计划，周密组织，严格管理，精心施工，确保工程建设质量和进度。

附件：1.2020年龙港市重点工程建设项目年度投资计划表

2.2020年龙港市争取开工项目重点工程建设项目年度投资计划表

3.2020年龙港市前期项目重点工程建设项目年度投资计划表

龙港市人民政府

2020年5月6日

（此件公开发布）

附件1

2020年龙港市重点工程建设项目年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2020年计 划投资额 | 责任单位 | 责任人 | 市联系领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施项目（101个） |  |  |
| 1 | 浙江新双鲸 产业园 | 续建 | 2018-2020 | 位于世纪大道与松阳路口，用地面积88.15亩，总建筑面积13.67万平方米。 | 31952 | 4000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 2 | 龙港天成小微企业创业园 | 续建 | 2017-2020 | 用地面积124亩，兴建标准厂房、办公楼等，建筑面积20万平方米。 | 43000 | 4000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 3 | 龙港三千万套AR科技项目生产线（华旭） | 续建 | 2019-2020 | 用地面积19亩，建筑面积3.67万平方米，产业定位为印刷工艺品、礼品、座落世纪大道凤江段。 | 7000 | 2000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 4 | 龙港瑞普世纪科技创业园 | 续建 | 2019-2021 | 瑞普世纪科技创业园位于龙港松涛路以东、南城路以南、园区路以西、世纪大道以北，整个园区总用地面积为138078.33㎡（合207.12亩），其中A地块98520.68㎡、B地块39557.65㎡，两地块隔河相邻，由浙江瑞普实业有限公司开发建设 。园区总用地面积为138078.33㎡（合207.12亩），总建设面积349349.69㎡，其中计容积率面积345149.69㎡（生产性用房面积284121.63㎡，办公楼面积18469.46㎡，宿舍楼面积36905.67㎡，附属配套用房面积5459.97㎡，连廊面积192.96㎡），不计容积率面积4200㎡。 | 55000 | 25000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 5 | 黄河轻工小微创业园 | 续建 | 2018-2020 | 位于世纪大道，用地面积175.98亩，总建筑面积24.68万平方米。 | 77041 | 6000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 6 | 彩虹智慧科技园 | 续建 | 2018-2020 | 项目选址龙港城东工业园区，用地面积226.53亩，打造成龙港工业2.5综合体产业园，扶持并引进小微企业入园，助推龙港产业功能转换、转型升级，并发挥本人行业优势专设 “科技企业孵化器”区块，助力创新创业集群发展。 | 102000 | 12000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 7 | 年产5万吨水刺、纺熔及复合型无纺布新材料项目（华昊无纺布） | 续建 | 2019-2020 | 项目规划用地面积56960.8平米（合86亩），总建筑面积61931.6平方米。 | 17355 | 3000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 8 | 年产3200吨热转印材料生产线项目（佳丰印业） | 续建 | 2019-2020 | 项目总用地面积36339.12平米（合54.5亩），总建筑面积45034.45平米。 | 16899 | 9000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 9 | 年产16000万件（本）文具用品投资项目（浙森工贸） | 续建 | 2019-2020 | 项目总用地面积29200平米（合43.8亩），总建筑面积58400平米。 | 11088 | 7000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 10 | 龙港新城小微园 | 续建 | 2018-2020 | 项目总用地面积310577.39㎡（合465.87亩），建设生产用房、办公、生活配套等总建筑面积745290㎡。有关设施同步建设。 | 131790 | 8000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 11 | 龙港新城纺织提升园（二期） | 续建 | 2018-2020 | 入园企业4家，项目总用地面积108亩，总建筑面积156010.26㎡ | 48000 | 15000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 12 | 龙港化工小微园 | 续建 | 2018-2020 | 该园区总用地263亩。 | 63550 | 10000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 13 | 龙港电雕电镀小微园 | 续建 | 2018-2020 | 项目受让用海面积154687㎡（规划用海面积153766.9㎡），合230.9亩。建设生产车间及仓库、综合办公楼等用房，总建筑面积294809.2平米。 | 87003 | 10000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 14 | 龙城小微创业园 | 续建 | 2018-2020 | 项目总用地（用海）面积66802㎡（合100.2亩），总建筑面积16.9万㎡，建设印刷包装及相关生产车间、仓库、办公及辅助用房。 | 35000 | 5000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 15 | 新城集中供热项目管网工程 | 续建 | 2019-2020 | 新建供热蒸汽管网11.15KM，一期生产用汽量127t/h。 | 5760 | 4000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 16 | 龙港宏程小学建设工程 | 续建 | 2018-2021 | 办学规模为36个班，在校生1440人；学校占地面积27.68亩，建筑面积1.98万平方米。 | 9898 | 8000 | 社会事业局 | 王大爱 | 阮晓琼 |
| 17 | 龙港龙城中医院迁建工程 | 续建 | 2019-2024 | 占地面积43.75亩，建筑面积10.7万平方米，按三级医院建设。 | 50000 | 7000 | 社会事业局 | 章曙明 | 阮晓琼 |
| 18 | 龙港新城启源小学及附属幼儿园新建工程 | 续建 | 2018-2020 | 占地面积69.3亩，其中小学办学规模36个班级，幼儿园办学规模12个班级，建筑面积22310平方米。 | 12500 | 3500 | 社会事业局新城开发建设中心 | 王大爱 卢兴富 | 黄振国 |
| 19 | 龙港新老城连接道路建设项目(江滨大道、临港大道西段、香林大道） | 续建 | 2019-2021 | 本工程为5条道路【江滨大道、香林大道、临港大道、世纪大道(时代大道至堤塘段)、东海大道(灵龙公路至东塘段)】，总长12.5公里，桥梁9座、给排水、绿化、照明。 | 75099 | 20000 | 自然资源与规划建设局 | 章圣伦 | 陈为来 |
| 20 | 228国道（龙港至龙沙段） | 续建 | 2019-2022 | 双向六车道一级公路，龙港境内约9.931公里。 | 113173 | 20000 | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 王高博 |
| 21 | 锦悦府（XC-6-21地块） | 续建 | 2019-2022 | 位于龙港新城城南大道南侧、启源路东侧、世纪大道西侧、霞飞路北侧；土地面积：64148.69㎡（96.223亩）。 | 140192 | 30000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 22 | 龙港世纪新城片区4-01地块(都会雅园） | 续建 | 2019-2020 | 用地面积54.33亩，建筑面积7.24万平方米。 | 110000 | 30000 | 自然资源与规划建设局 | 方宗来 | 王高博 |
| 23 | 龙港世纪新城（4-15天阳房开） | 续建 | 2019-2022 | 用地面积40亩，建筑面积5.34万平方米。 | 62000 | 13000 | 自然资源与规划建设局 | 方宗来 | 王高博 |
| 24 | 龙港赐方大酒店 | 续建 | 2019-2020 | 项目位于龙港世纪新城片区4-11地块和4-12地下空间，总建筑面积1.4万平方米。 | 10900 | 8000 | 自然资源与规划建设局 | 方宗来 | 王高博 |
| 25 | 龙港象北城中村改造（龙都悦澜湾） | 续建 | 2019-2021 | 用地面积68.71亩，建筑面积16.82万平方米。 | 85000 | 16000 | 自然资源与规划建设局 | 方宗来 | 王高博 |
| 26 | 龙港新城新天和家园 | 续建 | 2018-2021 | 总规划用地面积68722.82平方米，总建筑面积185407平方米，其中地上建筑面积137445平方米。包含住宅132935平方米，商业网点2065平方米，配套用房2445平方米。 | 148000 | 30000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 27 | 龙港新城华鸿中央城27.29地块 | 续建 | 2018-2021 | XC-2-27地块项目总用地面积28398.74㎡,总建筑面积87193.46㎡, XC-2-29地块项目总用地面积49208.91㎡, 总建筑面积为151627.86平方米。 | 192004 | 30000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 28 | 龙港新城恒大逸合城03、04地块 | 续建 | 2018-2022 | 用地面积95亩，建筑面积28.38平方米。 | 110559 | 35000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 29 | 鸿信雅苑（XC-2-25地块） | 续建 | 2020-2022 | 用地面积37146.9㎡。 | 73074 | 20000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 30 | 龙港滨海休闲带景观工程（龙港城区段） | 续建 | 2019-2021 | 老城区段包括鳌江南岸堤坝、大桥公园及龙翔广场景观工程，其中鳌江南岸堤坝建设绿道长1.58公里（合计面积9.48万平方米），骑行道（龙港大桥-龙江水闸段）长4934米，改造码头4个，拱桥30处，建设休闲驿站30个；大桥公园绿化面积1.37万平方米，硬质面积1.85万平方米；龙翔广场绿化改造面积1730平方米，硬质改造面积4636平方米。其他相关配套设施同步建设。 | 11361 | 6000 | 农业农村局 | 李开恩 | 杨义坛 |
| 31 | 农商银行银信大厦（一期） | 续建 | 2018-2020 | 位于1-32a地块，用地面积8525.3平方米，，建筑面积12050平方米。地面停车场、道路及绿化等设施同步建设。 | 8143 | 2000 | 新城开发建设中心 | 卢成武 | 黄振国 |
| 32 | 龙港滨海休闲带景观工程EPC工程总承包（新城） | 续建 | 2018-2020 | 项目位于龙港新城沿江南海涂围垦海岸线至舥艚堤末端，建设绿道总长约13200米，防浪墙顶护栏及内侧栏杆改造总长各为13200米，施工便道2500米，建设大小休闲驿站9个，观景平台3个。其他配套设施同步建设。 | 7208 | 4400 | 新城开发建设中心 | 刘仕亮 | 杨义坛 |
| 33 | 龙港江口村A01、A03城中村改造（老城改造项目） | 续建 | 2017-2021 | 占地面积114亩，建筑面积22.05万平方米，共建设套房1869套。 | 159186 | 30000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 34 | 龙港杨家宅城中村改造 | 续建 | 2018-2020 | 用地面积28.52亩，建筑面积6.80万平方米。 | 28000 | 5000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 35 | 龙港新美洲城中村改造 | 续建 | 2018-2021 | 用地面积44.15亩，建筑面积10万平方米。 | 38378 | 6000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 36 | 龙港象中城中村改造（7-17） | 续建 | 2019-2021 | 用地面积68.21亩，建筑面积15.98万平方米。 | 96907 | 13000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 37 | 龙港环河城中村改造（B-01） | 续建 | 2019-2021 | 用地面积57.66亩，建筑面积12.73万平方米。 | 69110 | 10000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 38 | 龙港河北庙城中村改造（3-32碧桂园） | 续建 | 2019-2021 | 占地面积34亩。 | 44213 | 15000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 39 | 龙港市档案馆 | 新建 | 2020-2022 | 总建筑面积2万平米，建设档案馆档案库房、对外服务用房、档案业务及技术用房、办公用房，附属用房等；地下建设人防物资库兼地下停车以及人防办预留空间用房等。 | 20000 | 4000 | 市委市政府办公室 新城开发建设中心 | 陈杨冬 卢成武 | 黄贤满 |
| 40 | 人才公寓 | 新建 | 2020-2022 | 用于人才就业的生活配套公寓，建筑面积15000平方米。 | 10000 | 4000 | 市委组织部 | 缪新疆 | 潘健 |
| 41 | 基层服务综合体 | 新建 | 2020-2021 | 分一期和二期打造9个片区服务综合体，2020年打造一期5个片区服务综合体，使之成为百姓表达诉求、协商议事、化解矛盾、享受公共服务的开放性共建共治共享的阵地。 | 8000 | 2000 | 基层治理委员会 | 黄贤平 | 陈显宏 |
| 42 | 印艺小镇 | 新建 | 2020-2022 | 1. 小镇客厅建设 2. 印刷总部经济园建设 3. 启动3A旅游景区创建 | 25000 | 25000 | 经济发展局 | 吕祥发 | 黄振国 |
| 43 | 5G网络基站建设 | 新建 | 2020-2021 | 2020年新建80个，改造220个，2021年新建75个，改造140个；新建5G基站一个造价100万，改造预计40万。 | 29900 | 6000 | 经济发展局 | 李斯钢 | 黄振国 |
| 44 | 电商孵化园 | 新建 | 2020-2022 | 建筑面积5万平方，规划创业创新服务区、多用途会议室、企业创意办公区、技术平台培训区、健身区、电商创展中心区、配送与物流等，集电商公共服务中心、产业带服务、数字商务与跨境电商于一体。 | 8000 | 12000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吴高毅 卢成武 | 黄振国 |
| 45 | 年产15000吨格拉辛纸盒45000吨高中档不干胶系列产品扩建改造项目（永益科技） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积53亩，建筑面积约7万平方米。 | 20000 | 3000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 46 | 年产4万吨绿色、智能高档印刷品生产线项目（富捷科技） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积70亩，建筑面积约9.3万平方米。 | 35000 | 9000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 47 | 龙港创业创新园（科技孵化器） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积55亩，建筑面积约7.3万平方米。 | 20000 | 7000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 肖若峰 卢成武 | 徐顺和 |
| 48 | 远景海上风电高端装备制造项目 | 新建 | 2020-2022 | 总投资20亿元，其中一期用地面积50亩，建筑面积约6.6万平方米。 | 200000 | 8000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 郑建忠 |
| 49 | 年产26000吨新型医药包装材料生产线建设项目（通国医药） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积35亩，建筑面积约4.6万平方米。 | 11000 | 15000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 50 | 年产2 万吨vocs 减排新材料及2 万吨环保可降解一次性纸器项目（九穗环保） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积45亩，建筑面积约6万平方米。 | 20000 | 10000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 51 | 年产5000万平方米新型医用敷料生产线建设项目（奥奇医用） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积28.1亩，建筑面积约3.8万平方米。 | 10000 | 10000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 52 | 年产6 万吨不干胶系列产品生产线项目 （丰华科技） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积43.53亩。 | 10000 | 5000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 53 | 三一筑工装配式建筑项目 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积209亩，建筑面积约27万平方米。 | 100000 | 4000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 何宗静 |
| 54 | 综合供能服务站 | 新建 | 2020 | 建成月湖站、启源站、东塘路站等三座综合供能服务站。月湖站用地面积4.9亩，启源站用地面积11.25亩，东塘路站用地面积4.8亩，建成后提供汽车加油、充电、休闲、购物等服务。 | 50000 | 8000 | 经济发展局 新城开发建设中心 | 吕祥发 卢成武 | 黄振国 |
| 55 | 龙港公安科技大楼 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积93亩，建筑面积1.22万平方米。包括情指联勤中心、执法监督中心、司法鉴定中心、刑事科学技术室、特侦及网侦、技侦中心等功能用房。 | 35000 | 7000 | 龙港市公安局 新城开发建设中心 | 吴招发 卢成武 | 郑章辉 |
| 56 | 龙港塘东水厂扩建工程 | 新建 | 2020-2022 | 三期扩建5万立方米/d以及数字化、智能化的现代化水厂系统建设。 | 11000 | 3500 | 财政局（国资） | 林贤更 | 项延钢 |
| 57 | 龙港市学校改造提升工程 | 新建 | 2020-2022 | 龙港市第十一小学扩建工程：新征用地21.42亩，建设200米环形跑道及篮排球场；龙港市第十二小学二期工程：二期用地23亩已完成征用，建设3880平方米教学楼和运动场；龙港市第十三小学二期工程：8.5亩用地已完成征用，新建教学楼及综合楼，建筑面积约5500平方米；龙港第三小学教学楼拆扩建工程：南教学楼为D级危房，拆扩建面积3531平方米；龙港市第二中学教学楼拆扩建工程：南教学楼为D级危房，拆扩建教学楼面积5750平方米；龙港九小食堂扩建1300平方；龙港六小北教学楼拆建3500平方米；龙港九中新建教学楼3200平方米；龙港四小北教学楼拆建5000平方米；凤江小学扩建等工程。 | 20000 | 20000 | 社会事业局 | 王大爱 | 阮晓琼 |
| 58 | 龙港新城养老康复中心建设工程 | 新建 | 2020-2022 | 原为龙港招商引资项目，选址位于龙港新城XC-1-52a地块（社会福利用地)，用地面积34588平方米折合51.88亩，建筑面积55342平方米。 | 20000 | 20000 | 新城开发建设中心 社会事业局 | 卢成武张志宏 | 阮晓琼 黄振国 |
| 59 | 龙港市彩虹幼儿园建设工程 | 新建 | 2020-2022 | 选址位于龙港彩虹大道A地块，用地面积25.86亩，拟建24班规模公办幼儿园，在再园幼儿720人，建筑面积约9500平方米。 | 7000 | 30000 | 社会事业局 | 王大爱 | 阮晓琼 |
| 60 | 龙港职业中等专业学校（一期） | 新建 | 2020-2022 | 一期选址位于龙港新城XC-7-10地块，原龙港批复的用地项目名称为浙江工贸职业技术学院龙港学院。总用地面积137962平方米（折合207亩），建筑面积70000平方米。二期选址龙港新城XC-7-18地块（159亩）及周边预留地块（154亩）。其中一期拟建60班中职校区，在校生3000人。 | 38000 | 30000 | 社会事业局新城开发建设中心 | 王大爱 卢成武 | 潘健 |
| 61 | 基层医疗机构改造提升工程 | 新建 | 2020-2022 | 龙港医院（老院区）8、9号楼拆建工程，总建筑面积1433平方米；云岩卫生院扩建750平方米；芦浦卫生院扩建596平方米（4间三层）；湖前社区卫生服务站新建1000平方米；白沙社区卫生院新建1000平方米；龙江片区卫生院新建1000平方米等工程。 | 5000 | 13000 | 社会事业局 | 章曙明 | 阮晓琼 |
| 62 | 龙港市人民医院建设工程 | 新建 | 2020-2022 | 本项目按照三级甲等综合性医院规模建设，设床位数1500张（含传染病床位）。项目总用地面积253.01亩，总建筑面积313500平方米，其中地下建筑面积120000平方米。其他相关配套设施同步建设。 | 198000 | 8000 | 社会事业局 新城开发建设中心 | 章曙明 卢兴富 | 阮晓琼 |
| 63 | 世纪大道（横阳支江-山湖路段）拓宽工程 | 新建 | 2020-2022 | 世纪大道（横阳支江至龙金大道）全长3.9公里，宽69米。其中世纪大道（横阳支江-山湖路段）拓宽工长2680米，宽69米。 | 30000 | 16000 | 自然资源与规划建设局 | 章圣伦 | 黄贤满 |
| 64 | 龙港湿地公园 二期 | 新建 | 2020-2022 | 用地173亩。 | 17000 | 30000 | 自然资源与规划建设局 | 章圣伦 | 郑章辉 |
| 65 | 美丽城镇 行动计划 | 新建 | 2020-2025 | 2020年沿江片区、2021年站港片区、2022年城东片区。包括：各片区人民路延伸、海港路、东河路、港耀路等道路改造拓展提升（含“白改黑”）、景观绿化工程、亮化工程及附属工程；一条步行街改造，主干道路全长1100米。 | 100000 | 30000 | 自然资源与规划建设局 | 章圣伦 | 王高博 |
| 66 | 乡村示范街改造工程 | 新建 | 2020-2021 | 龙港7个片区各一条示范街改造。项目建设内容主要为示范街沿线的道路改造提升（含“白改黑”）、景观绿化工程及附属工程。 | 7000 | 35000 | 自然资源与规划建设局 | 章圣伦 | 王高博 |
| 67 | 甬台温高速复线芦浦互通连接线 | 新建 | 2020-2022 | 匝道总长 2.3公里，连接线长 1.32公里。连接线采用集散一级公路兼顾城市道路功能标准，设计速度 60公里/小时，设置双向六车道，路基宽度36米。 | 66300 | 20000 | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 章美华 |
| 68 | 瑞平苍高速 （南连） | 新建 | 2020-2022 | 双向四车道高速公路，路基宽度26米，龙港境内约4.480公里。 | 121400 | 6000 | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 陈君恒 |
| 69 | “四好”农村路 | 新建 | 2020 | 各片区新改建农村公路及底等级公路提升改造。包括彩虹大道：刘南高速-灵海大道段、灵海大道-芦浦互通段等其他道路的建设。 | 10000 | 2000 | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 王高博 |
| 70 | 农村土地全域综合整治项目 | 新建 | 2020-2030 | 推进三个行政村土地全域综合整治。 | 12000 | 4400 | 自然资源与规划建设局 | 章圣伦 | 陈世猛 |
| 71 | 龙港城东南片区2号街坊05-12地块控规2-07地块 | 新建 | 2020-2022 | 项目位于龙港市港耀路南侧、彩虹大道东侧、香林大道北侧，总用地面积为58058平方米。 | 98554 | 30000 | 自然资源与规划建设局 | 方宗来 | 王高博 |
| 72 | 龙港城东商业综合体（新鸿中心广场） | 新建 | 2020-2022 | 项目位于龙港彩虹大道以东，36米规划道路以北，总建筑面积6.69万平方米。 | 150000 | 5000 | 自然资源与规划建设局 | 方宗来 | 王高博 |
| 73 | 龙港市综合材料生态处置中心 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积249.91亩。 | 50000 | 6000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 章圣伦 刘仕亮 | 朱邦丰 |
| 74 | 逸合城综合体（XC-1-45、XC-1-50地块） | 新建 | 2020-2022 | 总建筑面积97982.7平方米。 | 100000 | 13000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 75 | 锦悦府西苑（XC-6-19地块） | 新建 | 2020-2022 | 用地面积64247.81 m2，总建筑面积169614.06m2。 | 129980 | 10000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 76 | 龙港新城XC-6-23居住 地块 | 新建 | 2020-2023 | 用地面积102亩 | 150000 | 15000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 77 | 龙港新城XC-6-31居住 地块 | 新建 | 2020-2023 | 用地面积90亩 | 140000 | 4000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 78 | 龙港新城XC-2-32商业 地块 | 新建 | 2020-2023 | 用地面积28亩 | 30000 | 4000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 79 | 龙港新城XC-6-24商业 地块 | 新建 | 2020-2023 | 用地面积28亩 | 30000 | 2000 | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 方宗来 卢成武 | 王高博 |
| 80 | 舥艚中心渔港 避风锚地 | 新建 | 2020-2024 | 建设护岸3段，分别为琵琶山西护岸长488m、岙口避风区护岸长293m及内港护岸长388m；修复驳岸III段326m；新建系泊栈桥6段，总长1260m；港池疏浚共约273万m3，建设避灾点2处以及其他配套设施。 | 25900 | 25000 | 农业农村局 | 高友杰 | 杨义坛 |
| 81 | 新时代美丽乡村创建 | 新建 | 2020-2022 | 通过三年创建，完成达标村41个，示范村6个。建设成生态优良、村庄宜居、产业振兴、乡村文明、治理有效的美丽乡村。 | 6000 | 6000 | 农业农村局 | 李开恩 | 杨义坛 |
| 82 | 乡村振兴示范带 | 新建 | 2020-2021 | 示范带共涉及24个村，线路总长约16公里。项目建设内容主要为示范带沿线的景观绿化工程、建筑立面改造工程、市政道路改造工程和照明亮化工程等的建设。 | 17000 | 12000 | 农业农村局 | 李开恩 | 杨义坛 |
| 83 | 美丽河湖建设 | 新建 | 2020-2025 | 长度约20公里，建设内容包括河道清淤、岸线治理、生态走廊建设及水环境提升等。 | 15000 | 3000 | 农业农村局 | 李开恩 | 杨义坛 |
| 84 | 龙港江南垟平原骨干排涝工程 | 新建 | 2020-2025 | 本工程龙港市辖区范围内河道整治总长68.5公里，新建设闸站3座，拆建、新建或改建人行桥75座，机耕桥25座，建设生态走廊6143米。 | 136210 | 9000 | 农业农村局 新城开发建设中心 | 李开恩 刘仕亮 | 杨义坛 |
| 85 | 政务客厅工程 | 新建 | 2020 | 1、该项目1-4层2万平方米装修及周边停车场、道路一体化建设。2、基层治理矛盾调处中心5000平方米装修及一体化建设。 | 16000 | 7000 | 政务服务中心 | 林少萍 | 陈瑞燕 |
| 86 | 产业集聚区海景路等11条道路 | 新建 | 2020-2023 | 科技路、海西路、发展路、高科路、产业大道、兴科路、海景路、疏港大道、海丰路、物流大道、渔港路等共计6.3公里。 | 34467 | 8000 | 新城开发建设中心 | 卢兴富 | 黄振国 |
| 87 | 龙港新城中央商贸区朝辉路等六条道路及桥梁 工程 | 新建 | 2020-2022 | 朝辉路、城南大道、霞飞路、开元路、迎宾路、映湖路共计6.2公里。 | 50811 | 15000 | 新城开发建设中心 | 卢兴富 | 黄振国 |
| 88 | 龙港新城市政道路工程 | 新建 | 2020-2022 | 新城大道、海安路、18米宽规划道路、闻涛路等4条道路计2.5公里，含2座桥梁。 | 19377 | 10000 | 新城开发建设中心 | 卢兴富 | 黄振国 |
| 89 | 龙港新城启源路工程 | 新建 | 2020-2022 | 启源路全长约 8.02km，红线宽度为24-32m，沿线桥梁 7 座。 | 54000 | 10000 | 新城开发建设中心 | 卢兴富 | 黄振国 |
| 90 | 龙港新城世纪大道（舥艚大桥起坡点至渔港路）工程 | 新建 | 2020-2021 | 全长630米，道路宽度68米，建设跨物流河桥梁1座。 | 7700 | 5000 | 新城开发建设中心 | 卢兴富 | 黄振国 |
| 91 | 公共服务中心区道路网工程 | 新建 | 2020-2021 | 东海大道、迎宾路等道路，约3公里。 | 20000 | 4000 | 新城开发建设中心 | 卢兴富 | 徐龙升 |
| 92 | 龙港新城生态整治修复工程 | 新建 | 2020-2023 | 本工程包括岸线修复、滨海滩涂湿地修复、增殖放流和贝类附着区建设、围区内生态湿地建设。2020年实施增值放流区鱼苗放流320万尾以上，开展贝类附着区建设2.54公顷；完成近岸大顺堤内侧生态化建设约1534米；完成北堤外侧红树林种植约84000株，面积约2.8公顷。 | 73185 | 8000 | 新城开发建设中心 | 刘仕亮 | 杨义坛 |
| 93 | 龙港新城排涝调蓄工程（龙湖湿地公园) | 新建 | 2020-2023 | 着力将龙港新城打造成具有生态保护、防洪蓄水、现代农业、科普展示、休闲旅游等多功能的生态湿地景观综合体，占地面积约3200多亩，总投资约3.89亿。 | 38900 | 7000 | 新城开发建设中心 | 刘仕亮 | 陈学志 |
| 94 | 龙港市公共服务中心区 | 新建 | 2020-2022 | 1.融媒体中心新大楼建设总投资3亿元，年度投资额1亿元（包括装修、设备采购），业务技术用房总面积约2万平米。除日常办公用房外，还需建设演播厅、播出机房、指挥平台、制作室、营业厅等配套功能室，其中演播厅对层高要求较高，大型演播厅需层高24米高、中小型演播厅需层高15米高。 2、龙港市图书馆（包含博物馆)总投资1亿元，年度投资额0.1亿元，用地面积17610平方米折合26.4亩，建筑面积12000平方米。 3.教师发展中心：总投资0.1亿元，年度投资额0.05亿元，承担全市教师研训、各类教科研活动；建设内容包括日常办公用房、培训教室、阶梯教室、教育论坛会场以及研修资源与平台，建筑面积3000平方米。 4.考试中心（包含评价中心）：总投资0.1亿元，年度投资额0.05亿元，承担组织全市中考、高考、学考、自考等；建设内容包括日常办公用房、值班室、仓库、报名大厅、机房、报考学生摄像室、保密室、考试指挥中心等，建筑面积2000平方米； 5.会展中心总投资2亿，年度投资额0.5亿元用地面积80亩，建筑面积3万平方米。 | 62000 | 3500 | 融媒体中心 宣传统战部 社会事业局 新城开发建设中心 | 叶俊青 彭思藏 王大爱 叶德腾 | 郑建忠 |
| 94 | 龙港市公共服务中心区 | 新建 | 2020-2022 |  | 62000 | 3500 | 融媒体中心 宣传统战部 社会事业局 新城开发建设中心 | 叶俊青 彭思藏 王大爱 叶德腾 | 郑建忠 |
| 95 | 智慧龙港工程 （“城市大脑”运行指挥中心） | 新建 | 2020-2022 | 1.建设龙港“城市大脑”运行指挥中心，建筑面积约15000平方米，集展览和实战功能于一体，总投资约8000万元 2.省级政务服务2.0试点，创新优化政务流程，助力“最多跑一次”改革，总投资约1000万元 3.智慧民生服务工程，指导协调智慧平安、智慧交通、智慧医疗、智慧城管、智慧教育、智慧农业、智慧小区建设，总投资约20000万元。 4.相关的“城市大脑”工程建设。 | 40000 | 20000 | 智慧城市建设中心 | 朱振票 | 严立 |
| 96 | 双桂龙金东区E08-7地块城中村改造项目 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积16630平方米，建筑面积4.1万平方米 | 33000 | 20000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 97 | 新斗门G09地块城中村改造项目 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积25845平方米，建筑面积9.3万平方米 | 53000 | 30000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 98 | 瓦窑头A-04地块城中村改造项目 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积12000平方米，建筑面积31200万平方米 | 25000 | 30000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 99 | 龙港下埠A-16地块城中村改造项目工程 | 新建 | 2020-2023 | 用地面积34800平方米,建筑面积9.744万平方米。 | 75516 | 13000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 100 | 龙港炉头村B-06、B-11地块城中村改造项目工程 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积8176.7平方米，建筑面积3.059万平方米。 | 10000 | 8000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 101 | 龙港象北村D03-3地块城中村改造地块 | 新建 | 2020-2022 | 用地面积37700平方米，建筑面积9.4万平方米。 | 30000 | 16000 | 城乡一体化建设中心 | 金运灶 | 王高博 |
| 合 计 | 5383543 | 1220700 |  |  |  |

附件2

2020年龙港市争取开工项目重点工程建设项目年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2020年计 划投资额 | 责任单位 | 责任人 | 市联系领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、争取开工项目（13个） |
| 1 | 龙港市人民法院 审判综合楼 | 争取开工 | 2020-2022 | 总用地面积21000m2（折合大约31亩），包含案件诉讼服务中心、执行指挥中心各类审判法庭等功能用房 | 15000万 |  | 市法院 龙港新城开发建设中心 | 曾小勤 | 董忠波 |
| 2 | 龙港市人民检察院 办案技术综合楼 | 争取开工 | 2020-2022 | 总用地面积12000m2（折合大约18亩），总建筑面积12697m2。包含案件管理中心、12309举报中心、办案中心等功能用房 | 6600万 |  | 市检察院 龙港新城开发建设中心 | 李杰 | 郑章辉 |
| 3 | 各片区派出所建设工程 | 争取开工 | 2020-2022 | 沿江派出所（用地面积15亩，建筑面积0.8万平方米）；龙江派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）；白沙派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）；湖前派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）；江山派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）；芦浦派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）；平等派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）；云岩派出所（用地面积10亩，建筑面积0.6万平方米）。 | 29000 |  | 龙港市公安局 | 吴招发 | 郑章辉 |
| 4 | 桐乡至龙港公路龙港段（S209） | 争取开工 | 2020-2022 | 双向六车道一级公路，设计速度 60公里/小时，路基宽度36米。龙港境内约13.692公里。 | 207800 |  | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 董忠波 |
| 5 | 龙港市龙腾小学新建工程 | 争取开工 | 2020-2022 | 拟建设30班小学。总用地面积20533平方米（折合30.8亩），建筑面积13820平方米。 | 9000 |  | 社会事业局 | 王大爱 | 阮晓琼 |
| 6 | 菜篮子工程 | 争取开工 | 2020-2022 | 现代农业园区千亩蔬菜放心园，万亩番茄产业园，1000万、生猪屠宰场4000万、生猪规模养殖场50000万、粮食功能区管护项目500万。 | 55500 |  | 农业农村局 | 周正声 | 杨义坛 |
| 7 | 中国能源工程集团温州氢能源产业项目 | 争取开工 | 2020-2022 | 用地面积299亩。 | 200000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 8 | 印刷材料交易 市场 | 争取开工 | 2020-2022 | 用地面积94亩。 | 10000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 朱诗力 |
| 9 | 金融中心 | 争取开工 | 2020-2023 | 选址龙港新城，用地面积43亩，总投资1.5亿。 | 15000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 王高博 |
| 10 | 龙港智慧物流园 | 争取开工 | 2020-2022 | 建设面积209亩，整合龙港市现有物流资源，打造现代物流中心。 | 100000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 11 | 产业集聚区基础公共配套设施 | 争取开工 | 2020-2022 | 用地面积30亩，包括停车场、垃圾转运站、公交首末站。 | 5000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 12 | 龙港下埠A-09地块城中村改造项目工程 | 争取开工 | 2020-2022 | 用地面积54.9亩，建筑面积11.71万平方米。 | 65100 |  | 城乡一体化建设中心 | 黄庆华 | 王高博 |
| 13 | 徐家庄城中村改造项目 | 争取开工 | 2020-2022 | 用地面积18106平方米，建筑面积4.7万平方米。 | 37000 |  | 城乡一体化建设中心 | 黄庆华 | 王高博 |
| 合计 | 733400 |  |  |  |  |

附件3

2020年龙港市前期项目重点工程建设项目年度投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2020年计 划投资额 | 责任单位 | 责任人 | 市联系领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、前期项目（21个） |
| 1 | 公安监管中心 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积120亩，建筑面积3.14万平方米。包括看所守、拘留所、戒毒所及武警中队。 | 35000 |  | 龙港市公安局 | 吴招发 | 郑章辉 |
| 2 | 交警队车管所 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积50亩，建筑面积1.38万平方米。包括交警队、车管所、驾考中心等用房、地。 | 12000 |  | 龙港市公安局 | 吴招发 | 郑章辉 |
| 3 | 特警训练基地 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积50亩，建筑面积3.28万平方米。 | 20000 |  | 龙港市公安局 | 吴招发 | 郑章辉 |
| 4 | 龙港市外国语学校新建工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 建设54班九年一贯制技术学校，用地面积51542平方米（折合77.3亩），建筑面积35000平方米。 | 18000 |  | 社会事业局 新城开发建设中心 | 王大爱 叶德腾 | 阮晓琼 |
| 5 | 龙港市艺术实验学校新建工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 建设36班九年一贯制艺术特色实验学校，用地面积33528平方米（折合50.3亩），建筑面积20000平方米。 | 13500 |  | 社会事业局 | 王大爱 | 阮晓琼 |
| 6 | 龙港市体育场及体育运动学校建设工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积130108平方米折合195亩，按照公共体育场建设标准，拟设置20000座乙级体育场，建筑面积30000平方米。2.建设36班九年一贯制体育运动学校，建筑面积19000平方米。 | 32000 |  | 社会事业局 新城开发建设中心 | 丁云勇 叶德腾 | 阮晓琼 |
| 7 | 龙港新城高级中学新建工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 总用地面积159705平方米（折合239.56亩），建筑面积7000平方米；办学规模为60班，在校生2400人。 | 35000 |  | 社会事业局 新城开发建设中心 | 王大爱 叶德腾 | 阮晓琼 |
| 8 | 龙港市世纪小学新建工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 选址位于龙港世纪新城5-25地块（南城路与白沙河大道交叉口)，拟建设36班小学。总用地面积30120平方米（折合45.18亩），建筑面积15382平方米。 | 11000 |  | 社会事业局 | 王大爱 | 阮晓琼 |
| 9 | 龙港市社会福利中心 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积45亩，建筑面积约34500平方米，计划总投资1.5亿，共6幢建筑，其中儿童福利院1幢，残疾人托养康复院1幢，老年人福利院3幢，综合楼1幢。 | 15000 |  | 社会事业局 | 丁云勇 | 阮晓琼 |
| 10 | 九龙湾公园 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积X亩，建筑面积X万平方米，绿化面积X平方米。 | 10000 |  | 自然资源与规划建设局 | 温从明 | 王高博 |
| 11 | 琵琶山整治提升工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 整治工程全程约X公里，建设内容包括：道路改造提升（含“白改黑”）、景观绿化工程、沿街外立面改造提升、亮化工程及附属工程。相关配套设施同步建设。 |  |  | 自然资源与规划建设局 | 温从明 | 王高博 |
| 12 | 高速复线桥下空间利用工程 | 前期工程 | 2020-2022 | 本工程总长X公里，桥梁X座、给排水、绿化、照明。 |  |  | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 周燕伟 |
| 13 | 龙港新城自来水厂 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积135亩，规模5万m3/d。 | 15000 |  | 自然资源与规划建设局 新城开发建设中心 | 温从明 叶德腾 | 王高博 |
| 14 | 临安至龙港公路龙港段（S216） | 前期工程 | 2020-2022 | 双向四车道一级公路，设计速度 60公里/小时，路基宽度24.5米。龙港境内约2.358公里。 | 11200 |  | 自然资源与规划建设局 | 汤君连 | 王高博 |
| 15 | 舥艚渔港经济区项目 | 前期工程 | 2022-2026 | 建设水滴湖、渔人码头、海产品综合市场、渔家精品民宿，建设冷链物流园、产业功能区（基础设施），实施社区景观改造、航道疏浚等。 | 100000 |  | 农业农村局 | 高友杰 | 杨义坛 |
| 16 | 消防总站 | 前期工程 | 2020-2022 | 用地面积30亩。 | 5900 |  | 应急管理局 新城开发建设中心 | 缪维宝 叶德腾 | 黄振国 |
| 17 | A1、B1区吹填及软基处理工程 | 前期工程 | 2020.6-2023.6 | A1区总面积约389.73公顷，现状吹填高程约3.5米，设计吹填标高5.0米，还需584.6万方土方。本工程包括土方回填、施工便道建设、真空预压软基处理。所需土方主要来源龙湖开挖的土方和城市建设渣土。临港大道、东海大道、城南大道等5.39公里施工便道建设；B1区总面积约284.26公顷，现状吹填高程约1.8米，设计吹填标高5.0米，还需909.6万方土方。本工程包括围堰加高加固、土方回填、真空预压软基处理。 | 170000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 18 | 教育综合体 | 前期工程 | 2020-2022 | 建设面积100亩，着力打造集健身、教育、培训于一体的综合体。 | 10000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 19 | 家居市场 | 前期工程 | 2020-2022 | 建设面积70亩。 | 10000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 20 | 北湖生态公园建设工程 | 前期工程 | 2020-2021 | 北湖水域面积约8万平方米，结合生态修复廊道建设，打造休闲、生态、景观公园。 | 5000 |  | 新城开发建设中心 | 叶德腾 | 黄振国 |
| 21 | 沿江大道板块老城改造项目 | 前期工程 | 2020-2024 | 老城危旧房和棚户房改造(打通沿江大道，以及规划改造区内市政基础设施和公共配套项目建设）。 | 250000 |  | 城乡一体化建设中心 | 黄庆华 | 王高博 |
| 合 计 | 778600 |  |  |  |  |

中共龙港市委市政府办公室                 2020年5月7日印发

# Text boxes

龙港市人民政府文件

龙政发〔2020〕50号